ОБРАЗЦИ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

Обособена позиция № 1: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Никола Петков", попадаща между адресен № 1 и кръстовище с ул. "Ал. Стамболийски" и канализация за повърхностни води, гр. Харманли.“

Обособена позиция № 2: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Преслав“, попадаща между адресен № 80 и кръстовище с ул. "Люле Бургас" и канализация за отпадни води, гр. Харманли.“

Обособена позиция № 3: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Люле Бургас" - западно еднопосочно платно, попадащи между адресен № 34 и кръстовище с ул."Чавдар войвода" и на канализация за отпадни води, гр.Харманли.“

Гр. Харманли

2015 г.

- ОБРАЗЕЦ №1

- ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

- .……………………………………………………………………………………………...                                    (наименование на участника)

- представлявано от………………………………………………………………………….

- (трите имена и ЕГН)

- в качеството му на …………………………………………………….……(длъжност)

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: ………………………………………………….……………..

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

адрес по регистрация на дружеството:………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………….…………..

и/или друга идентифицираща информация…………………………………………….………….

- Адрес за кореспонденция:……………………..…………………………………………

- ……………………………………………………………………………………….………..

- Телефон № ………………………….

- Факс: ………………………………...

- Е-mail: ……………………………….

(В случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:………………………………..

IBAN:………………………………………………..

BIC:………………………………………………….

Титулярна сметката:….…………………………

Уважаеми Господин Лисков,

- Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли", съгласно чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки, като подаваме оферта при условията, обявени от Вас и приети от нас.

за обособена/и позиция/и:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (излишното се задрасква) следните подизпълнители:

- ..................................................................................................................

- ...................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

Приложения:

- Приложение №1 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

- Удостоверение за вписване в ЦПРС - копие

Дата: ……………2015 г.                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………………..

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към ОБРАЗЕЦ №1

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/-ната ...........................................................................................................

ЕГН...............................,лична карта №............................,изд. на………………..г. от…………………….,в качеството ми на……………………………………………………

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  - напр. изпълнителен директор,  управител и др.)

на..................................................................................................................................................,

(наименование на участника в настоящата процедура)

регистриран/о...............................................г. от.......................................................................,

с идентификационен номер (ЕИК) ............................................., със седалище и адрес на управление...................................................................................................................................– участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

за обособена/и позиция/и:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община Харманли, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община Хармнли, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

в) не е преустановил дейността си.

6. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан, по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

По смисъла на ЗОП свързани лица са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

7. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която е установен участникът, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

- *Забележка: Декларацията се подписва от всички лица  по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай че участникът е обединение, декларация се представя  от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Дата: ....................г.                                    		ДЕКЛАРАТОР:

......................................

ОБРАЗЕЦ №2

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ната:...........................................................................................................

ЕГН............................,лична карта №........................, изд. на..............................г.от..............,

в качеството ми на ....................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  - напр. изпълнителен директор,  управител и др.)

на..................................................................................................................................................,

с идентификационен номер (ЕИК) ..............................................., със седалище и адрес на управление .......................................................................................................................................

–  член на обединение/консорциум,  участник в настоящата процедура:

- .................................................................................................................

(наименование на обединението-участник)

ДЕКЛАРИРАМ:

като член на обединението/консорциума, участник в настоящата открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

за обособена/и позиция/и:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... че:

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума (включително да подпечатва общите за обединението документи);

- представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Дата: ............................2015 г.       		      ДЕКЛАРАТОР: ….......................................

(подпис)

Забележки:

1. Декларацията се попълва и представя от лицата – участници съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

2. Декларацията се попълва от лицата - участници независимо дали са установени/регистрирани в България или извън България.

3. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

- ОБРАЗЕЦ №3

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ната:............................................................................................................

ЕГН...........................................,лична карта №............................., изд. на.........................г. от…………………………………..,в качеството ми на ...........................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  - напр. изпълнителен директор,  управител и др.)

на..................................................................................................................................................,

с идентификационен номер (ЕИК) .................................................,

със седалище и адрес на управление .......................................................................................

–  подизпълнител на  участник в настоящата процедура:

- ................................................................................................................

(наименование на - участник)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

за обособена/и позиция/и:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

като подизпълнител на .....................…………...........................……………………………………….....................

(наименование на участника)

Делът на моето участие като подизпълнител е ....... % от общата стойност на поръчката.

Видовете работи, част от предмета на обществената поръчка, които ще изпълнявам са: ………….......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………….………………..

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК.

Дата: ………………..г.				ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис)

Забележка:

Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

- ОБРАЗЕЦ №4

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- по чл. 3, т. 8  и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС)

- Подписаният/ата:………………….…………………………..…………..............……….....………

(трите имена)

- л.к. №……………..…..,  издадена на ....………………..год. от……….…..гр…….................……

- с адрес: гр.……………………………….,община…………………………………….………….…

- ул. …………………..…………………..№……, бл.№…….........……, ап. ……………………...…

- В качеството си на представляващ…………….………………………………..………………

(наименование на участника в настоящата поръчка)

- ЕИК:.........................................., със седалище и адрес на управление:……………………………

- ……………………………………………………………………………………………..…………..,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

за обособена/и позиция/и:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

(Забележка: Ако за участника, респ. участника в обединение важат забраните по чл.3, т.8, но са приложими изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва конкретното изключение.)

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: ……………………2015 г.			Декларатор:………………………

ОБРАЗЕЦ №5

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

- Подписаният/ата:………………….…………………………..…………..............….................……

(трите имена)

- л.к. №……………………,  издадена на ......................год. от……..- гр……………………...……,

- с адрес: гр. ………………………………….., община……………………………….……...….…..

- ул. …………………..…………………..№……, бл.№…….........……, ап. ………, ет. ……...……

- В качеството си на представляващ…………….………………………………………...…...…

(наименование на участника в настоящата поръчка)

- ЕИК:………………..........…, със седалище и адрес на управление:……………...........................

- ...............................................................................................................................................................,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

за обособена/и позиция/и:

......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. ...................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН.............................................,постоянен адрес: ...................................................................

................................................................................., гражданство: ............................................

документ за самоличност: .........................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..............................................,постоянен адрес: ..................................................................

..........................................................................., гражданство: ..................................................

документ за самоличност: .........................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: ……………………2015 г.			Декларатор:…………………………

ОБРАЗЕЦ №6

СПИСЪК

на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано от датата на подаване на офертата

Долуподписаният/-ната:.............................................................................................................

ЕГН………………...., л.к.№…………………., изд. на....................г. от.........гр………….., в качеството ми на .....................................................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  - напр. изпълнителен директор,  управител и др.)

на .................................................................................................................................................,

(наименование на участника в настоящата процедура)

регистриран/о................................................г.от........................................................................

с идентификационен номер (ЕИК) ............................................., със седалище и адрес на управление................................................................................................................................... – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

Представям следната информация относно строителство,  изпълнено през последните 5 (пет) години.

| № по ред | Предмет на строителството, съгласно изискванията на поръчката с посочване на обекта на който са извършвани СМР и описание на основните дейности | Стойност на СМР в лв. без ДДС | Дата, на която е започнало и приключило изпълнението | Получател на строителството | Място |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Към списъка се посочват и:

а) публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;.

*Забележка: : Участникът може да избере един или няколко от горепосочените /и посочен в чл. 51, ал. 1, т. 2, б. "а" - "в" от ЗОП/ документи.

Приложения:

1.

2.

Дата............................г.				Декларатор: .............................

(подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ №7

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП

Долуподписаният/-ната:............................................................................................................

ЕГН..........................., лична карта №……........................., изд. на.....................г. от............................., в качеството ми на ..................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  - напр. изпълнителен директор,  управител и др.)

на ................................................................................................................................................,

(наименование на участника в настоящата процедура)

регистриран/о...............................................г. от......................................................................., с идентификационен номер (ЕИК) ............................................., със седалище и адрес на управление...................................................................................................................................– участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

за обособена/и позиция/и:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм свързано лице с друг участник в процедурата.

2. Представляваното от мен предприятие не е свързано предприятие с друг участник в процедурата.

3. Не съм изготвил техническите спецификации и методиката за оценка в настоящата обществена поръчка като външен експерт по смисъла на чл. 19, ал. 7  от ЗОП и за мен не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Дата: .....................2015 г.       		ДЕКЛАРАТОР: ..................................................

(подпис)

ОБРАЗЕЦ №8

ДО

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ГР.ХАРМАНЛИ, 6450

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

Обособена позиция № 1: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Никола Петков", попадаща между адресен № 1 и кръстовище с ул. "Ал. Стамболийски" и канализация за повърхностни води, гр. Харманли.“

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуподписаната оферта, настоящото техническо предложение, техническата спецификация и изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба.

2. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката….….………(словом:………….) месеци, съгласно приложения линеен календарен график.

3. Предлагаме срок за реакция за отстраняване на дефекти………………….…… (словом…………………………..) календарни дни.

* Под срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на поетия от участника гаранционен срок се разбира предложеният от него срок, посочен в календарни дни, включващ времето, необходимо на Изпълнителя от момента на уведомяването му за възникнали дефекти до реалното започване на място на тяхното отстраняване.

4. Поемаме ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложения подробен линеен график.

5. Декларираме, че гаранционият срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъдe съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6. Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка.  Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации и работния проект, както и с НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, съобразно проекта за изпълнение на СМР, технически и качествени характеристики на материала. Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, от които посочените в таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

3. Строителна програма - в съответствие с изискванията на техническата спецификация.

Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в техническата спецификация и методиката за оценка на офертите.

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение, участникът се отстранява.

Дата……………2015г.				Подпис и печат …………………

ОБРАЗЕЦ №8

ДО

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ГР.ХАРМАНЛИ, 6450

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

Обособена позиция № 2: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Преслав“, попадаща между адресен № 80 и кръстовище с ул. "Люле Бургас" и канализация за отпадни води, гр. Харманли“

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуподписаната оферта, настоящото техническо предложение, техническата спецификация и изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба

2. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката….….………(словом:………….) месеци, съгласно приложения линеен календарен график.

3. Предлагаме срок за реакция за отстраняване на дефекти………………….…… (словом…………………………..) календарни дни.

* Под срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на поетия от участника гаранционен срок се разбира предложеният от него срок, посочен в календарни дни, включващ времето, необходимо на Изпълнителя от момента на уведомяването му за възникнали дефекти до реалното започване на място на тяхното отстраняване.

4. Поемаме ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложения подробен линеен график.

5. Декларираме, че гаранционият срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъдe съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6. Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка.  Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации и работния проект, както и с НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, съобразно проекта за изпълнение на СМР, технически и качествени характеристики на материала. Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, от които посочените в таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

3. Строителна програма - в съответствие с изискванията на техническата спецификация.

Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в техническата спецификация и методиката за оценка на офертите.

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение, участникът се отстранява.

Дата……………2015г.				Подпис и печат …………………

ОБРАЗЕЦ № 8

ДО

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ГР.ХАРМАНЛИ, 6450

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

Обособена позиция № 3: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Люле Бургас"- западно еднопосочно платно, попадащи между адресен № 34 и кръстовище с ул."Чавдар войвода" и на канализация за отпадни води, гр. Харманли“

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуподписаната оферта, настоящото техническо предложение, техническата спецификация и изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба

2. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката….….………(словом:………….) месеци, съгласно приложения линеен календарен график.

3. Предлагаме срок за реакция за отстраняване на дефекти………………….…… (словом…………………………..) календарни дни.

* Под срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на поетия от участника гаранционен срок се разбира предложеният от него срок, посочен в календарни дни, включващ времето, необходимо на Изпълнителя от момента на уведомяването му за възникнали дефекти до реалното започване на място на тяхното отстраняване.

4. Поемаме ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложения подробен линеен график.

5. Декларираме, че гаранционият срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъдe съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6. Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка.  Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации и работния проект, както и с НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, съобразно проекта за изпълнение на СМР, технически и качествени характеристики на материала. Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, от които посочените в таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

3. Строителна програма - в съответствие с изискванията на техническата спецификация.

Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в техническата спецификация и методиката за оценка на офертите.

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение, участникът се отстранява.

Дата……………2015г.				Подпис и печат …………………

ОБРАЗЕЦ № 9

ДО

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ГР. ХАРМАНЛИ, 6450

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................

регистриран по ......... № ............................ / ..........г. по описа на ........................................,

......................................................... ,  ЕИК: ........................................................,

ДДС №: .................................................................................................................

Разплащателна сметка:IBAN……………………, сметка............................................;

BIC код на банката ................................. Банка: ......................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

Обособена позиция № 1: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Никола Петков", попадаща между адресен № 1 и кръстовище с ул. "Ал. Стамболийски" и канализация за повърхностни води, гр. Харманли.“

1. Офертата е изготвена на база представени технически изисквания и Количествена сметка.

2. За извършване на СМР, предвидени в представената от Вас количествена сметка, същата е изготвена по единични фирмени цени изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация , материали и на ценообразуващи елементи както следва:

2.1. Средна часова ставка - ………..лв./човекочас;

2.2. Допълнителни разходи върху труда-………………%;

2.3. Допълнителни разходи върху механизацията-………………….%;

2.4. Доставно-складови разходи-……………..%;

2.5. Печалба-………………..%

3. Заявяваме, че тези ценообразуващи показатели ще използваме и при възникване на допълнителни видове работи.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на СМР, включени в Обособена позиция № 1 е: ……………………. (словом: ………………..) лв. без ДДС, или ........................................ (словом: ……….........) лв.  с ДДС, разпределени, както следва:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| ПОЗИ- | О П И С А Н И Е |  | МЯР- | КОЛИ- | ЕДИН. ЦЕНА (ЛВ. БЕЗ ДДС) | ОБЩА ЦЕНА (ЛВ. БЕЗ ДДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦИЯ | НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ |  | КА | ЧЕСТВА |  |  |  |
|  | Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Общ обикновен изкоп, включително натоврване и превоз до депо указано от възложителя. |  | м3 | 240.00 |  |  |  |
| 109 | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. |  | м3 | 48.00 |  |  |  |
| 110 | Разваляне на настилка от трошен камък, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. |  | м3 | 120.00 |  |  |  |
|  | Сметка n.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / с дебелина в уплътнено състояние 6 см | т |  | 57,60 |  |  |  |
| 213 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см. | м2 |  | 600.00 |  |  |  |
| 219 | Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 |  | 600.00 |  |  |  |
| 220 | Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 |  | 600.00 |  |  |  |
|  | Сметка n.3 ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи в различна широчина и дебелина на пласта. | м3 |  | 270.00 |  |  |  |
| 359 | Надзиждане на РШ включително материалии всички свързани с това разходи. | Бр. |  | 2.00 |  |  |  |
| 361 | Направа на нови дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи | Бр. |  | 2.00 |  |  |  |
| 362 | Направа на нова дъждоприемна решетка с дължина 9 м . и всички свързани с това разходи. | м |  | 9.00 |  |  |  |
|  | ВиК работи |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и изчистване на канализация за повърхностни води. | м |  | 23 |  |  |  |
| ОБЩО ЗА "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Никола Петков", попадаща между адресен № 1 и кръстовище с ул. "Ал. Стамболийски" и канализация за повърхностни води“ без ДДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойност на непредвидени разходи (5%), лв : |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойността на ДДС (20%) |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО ЗА Обособена позиция № 1: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул. "Никола Петков", попадаща между адресен №1 и кръстовище с ул. "Ал. Стамболийски" и канализация за повърхностни води, с включен ДДС. |  |  |  |  |  |  |  |

5. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

6. Ако ни бъде възложено строителството на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

7. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Дата..………2015 г.					ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………

ОБРАЗЕЦ № 9

ДО

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ГР. ХАРМАНЛИ, 6450

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................

регистриран по ......... № ............................ / ..........г. по описа на ........................................,

......................................................... ,  ЕИК: ........................................................,

ДДС №: .................................................................................................................

Разплащателна сметка:IBAN……………………, сметка............................................;BIC код на банката ................................. Банка: ......................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

Обособена позиция № 2: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Преслав, попадаща между адресен № 80 и кръстовище с ул. "Люле Бургас" и канализация за отпадни води, гр. Харманли

1. Офертата е изготвена на база представени технически изисквания и Количествена сметка.

2.За извършване на СМР, предвидени в представената от Вас количествена сметка, същата е изготвена по единични фирмени цени изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация , материали и на ценообразуващи елементи както следва:

2.1. Средна часова ставка - ………..лв./човекочас;

2.2. Допълнителни разходи върху труда-………………%;

2.3. Допълнителни разходи върху механизацията-………………….%;

2.4. Доставно-складови разходи-……………..%;

2.5. Печалба-………………..%

3.Заявяваме, че тези ценообразуващи показатели ще използваме и при възникване на допълнителни видове работи.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на СМР, включени в Обособена позиция № 2 е: ……………………. (словом: ………………..) лв. без ДДС, или ........................................ (словом: ……….........) лв.  с ДДС, разпределени, както следва:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| ПОЗИ- ЦИЯ | О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ |  | МЯР- КА | КОЛИ- ЧЕСТВА | ЕДИН. ЦЕНА (БЕЗ ДДС) | ОБЩА ЦЕНА (БЕЗ ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 103 | Общ обикновен изкоп, включително натоварване и превоз до депо указано от възложителя. |  | м3 | 706.00 |  |  |
| 104 | Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване и превоз до депо указано от възложителя. |  | м3 | 70.00 |  |  |
| 105 | Изкоп на тротоари, включително натоварване, транспортиране на определно разсточние, разтоварване на депо и оформянето му. |  | м3 | 252,50 |  |  |
| 109 | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. |  | м3 | 105,90 |  |  |
| 110 | Разваляне на настилка от трошен камък, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. |  | м3 | 441,25 |  |  |
| 113 | Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта. |  | m | 560.00 |  |  |
| 116 | Разваляне на тротоар от циментови плочи и транспотриране до определено място |  | m2 | 585.00 |  |  |
|  | Сметка n.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 204 | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / с дебелина в уплътнено състояние 6 см. | т |  | 175.20 |  |  |
| 213 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см. | м2 |  | 1825.00 |  |  |
| 219 | Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 |  | 1825.00 |  |  |
| 220 | Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 |  | 1825.00 |  |  |
|  | Сметка n.3 ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 303 | Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта | m3 |  | 935.45 |  |  |
| 303.1 | Доставка и полагане на материал за основа на тротоари с различна широчина и дебелина на пласта – 15 см. | м3 |  | 151,50 |  |  |
| 306 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи. | м |  | 720.00 |  |  |
| 309 | Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 съгласно БДС EN 1339, съгласно чертежите, вкл. Всички свързани с това разходи | м2 |  | 1010.00 |  |  |
| 318 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи. | м2 |  | 00.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци с постоянни размери II типоразмер, съгласно БДС – 1517-2006, включително всички свързани с това разходи. | м2 |  | 1.89 |  |  |
| 359 | Надзиждане на РШ включително материали и всички свързани с това разходи. | Бр. |  | 6.00 |  |  |
| 361 | Направа на нови дъждоприемни шахти включително материали и всички свързани с това разходи. | Бр. |  | 5.00 |  |  |
| 362 | Доставка и полагане на дренаж, включително изкопаване, полагане н трошен камък, дренажна тръба ф 100 мм. И всички свързни с това разходи | м |  | 265.00 |  |  |
| 363 | Изграждане на рампи за инвалидни колички, включително всички свързани с това разходи | Бр. |  | 3.00 |  |  |
|  | ВиК работи |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и изчистване на канализация за отпадни води. | м |  | 146 |  |  |

| ОБЩО ЗА "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Преслав, попадаща между адресен № 80 и кръстовище с ул."Люле Бургас" и канализация за отпадни води, гр. Харманли без ДДС |  |
| --- | --- |
| Стойност на непредвидени разходи (5%), лв : |  |
| Стойността на ДДС (20%) |  |
| ОБЩО ЗА Обособена позиция № 2: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Преслав, попадаща между адресен № 80 и кръстовище с ул."Люле Бургас" и канализация за отпадни води, гр. Харманли“ с включен ДДС |  |

5. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

6. Ако ни бъде възложено строителството на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

7. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Дата..………2015 г.					ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………

ОБРАЗЕЦ № 9

ДО

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ГР. ХАРМАНЛИ, 6450

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................

регистриран по ......... № ............................ / ..........г. по описа на ........................................,

......................................................... ,  ЕИК: ........................................................,

ДДС №: .................................................................................................................

Разплащателна сметка:IBAN……………………, сметка............................................;BIC код на банката ................................. Банка: ......................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

Обособена позиция № 3: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Люле Бургас"-западно еднопосочно платно, попадащи между адресен № 34 и кръстовище с ул."Чавдар войвода" и на канализация за отпадни води, гр.Харманли

1. Офертата е изготвена на база представени технически изисквания и Количествена сметка.

2.За извършване на СМР, предвидени в представената от Вас количествена сметка, същата е изготвена по единични фирмени цени изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация , материали и на ценообразуващи елементи както следва:

2.1. Средна часова ставка - ………..лв./човекочас;

2.2. Допълнителни разходи върху труда-………………%;

2.3. Допълнителни разходи върху механизацията-………………….%;

2.4. Доставно-складови разходи-……………..%;

2.5. Печалба-………………..%

3.Заявяваме, че тези ценообразуващи показатели ще използваме и при възникване на допълнителни видове работи.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на СМР, включени в Обособена позиция № 3 е: ……………………. (словом: ………………..) лв. без ДДС, или ........................................ (словом: ……….........) лв.  с ДДС, разпределени, както следва:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| ПОЗИ- | О П И С А Н И Е | МЯР- | КОЛИ- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦИЯ | НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | КА | ЧЕСТВА | ЕДИН. ЦЕНА (БЕЗ ДДС) | ОБЩА ЦЕНА (БЕЗ ДДС) |  |
|  | Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 103 | Общ обикновен изкоп, включително натоварване и превоз до депо указано от възложителя. | м3 | 416.00 |  |  |  |
| 104 | Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване и превоз до депо указано от възложителя. | м3 | 48.00 |  |  |  |
| 105 | Изкоп на тротоари, включително натоварване, транспортиране на определно разсточние, разтоварване на депо и оформянето му. | м3 | 178,65 |  |  |  |
| 109 | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м3 | 65.20 |  |  |  |
| 110 | Разваляне на настилка от трошен камък, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м3 | 260.00 |  |  |  |
| 113 | Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта. | m | 320.00 |  |  |  |
| 116 | Разваляне на тротоар от циментови плочи и транспотриране до определено място | m2 | 714.60 |  |  |  |
|  | Сметка n.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 204 | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / с дебелина в уплътнено състояние 6 см | т | 99.84 |  |  |  |
| 213 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см. | м2 | 1040.00 |  |  |  |
| 219 | Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 1040.00 |  |  |  |
| 220 | Направа на втои (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 1040.00 |  |  |  |
|  | Сметка n.3 ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 303 | Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта | м3 | 551.20 |  |  |  |
| 303.1 | Доставка и полагане на материал за основа с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на раздел 41 на ТС, но с СВR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифициращ проктор. | м3 | 107.19 |  |  |  |
| 306 | Доставка и полагане на материал за основа на тротоари с различна широчина и дебелина на пласта – 15 см. | м | 320.00 |  |  |  |
| 309 | Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 съгласно БДС EN 1339, съгласно чертежите, вкл. Всички свързани с това разходи | м2 | 714.60 |  |  |  |
| 318 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 23.80 |  |  |  |
| 321 | Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци с постоянни размери – II типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи | м2 | 5.72 |  |  |  |
| 359 | Надзиждане на РШ включително материали и всички свързани с това разходи. | Бр. | 5.00 |  |  |  |
| 361 | Направа на нови дъждоприемни шахти включително материали и всички свързани с това разходи. | Бр. | 4.00 |  |  |  |
| 362 | Доставка и полагане на дренаж, включително изкопаване, полагане н трошен камък, дренажна тръба ф 100 мм. И всички свързни с това разходи | м | 190.00 |  |  |  |
| 363 | Изграждане на рампи за инвалидни колички, включително всички свързани с това разходи | Бр. | 6.00 |  |  |  |
|  | ВиК работи |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и изчистване на канализация за отпадни води. | м | 84 |  |  |  |
| ОБЩО ЗА: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Люле Бургас"-западно еднопосочно платно, попадащи между адресен №34 и кръстовище с ул."Чавдар войвода" и на канализация за отпадни води, гр.Харманли“ без ДДС |  |  |  |  |  |  |
| Стойност на непредвидени разходи (5%), лв : |  |  |  |  |  |  |
| Стойността на ДДС (20%) |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО ЗА "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Люле Бургас"-западно еднопосочно платно, попадащи между адресен № 34 и кръстовище с ул."Чавдар войвода" и на канализация за отпадни води, гр.Харманли с включен ДДС |  |  |  |  |  |  |

5. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

6. Ако ни бъде възложено строителството на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

7. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Дата..………2015 г.					ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………

- ОБРАЗЕЦ №11

- ПРОЕКТ!

- Д О Г О В О Р за СМР

№……………/….......2015г.

Днес, ………….2015 г. в гр. Харманли, между:

- ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, с адрес: гр. Харманли, пл. Възраждане № 1
пощ. код 6450, област Хасково, ЕИК…………………….., представлявана от Михаил Христов Лисков - кмет на Община Харманли и ………………………………………………... Главен счетоводител в Община Харманли, наричана за  краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

“…………………………………………….….…”, със седалище и адрес на управление: гр. ………….….., ул. “……………….……” № …………., ЕИК /Булстат/ ……………..…….., представлявано от …………………………………………….…….. – наричано за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ,

във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП  с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Хасково" и Решение № ………./………год. на Възложителя за определяне на Изпълнител се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следното:

Обособена позиция № 1: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Никола Петков", попадаща между адресен № 1 и кръстовище с ул. "Ал. Стамболийски" и канализация за повърхностни води, гр. Харманли.“

(2). Работите по ал. (1) трябва да бъдат извършени съгласно техническите спецификация и приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, представляващи неразделна част от настоящия договор като негово Приложение за изпълнение на поръчката, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи.

ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е ………. /……………/ месеца  /съобразно направеното в офертата предложение/ и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) съгласно предложения от изпълнителя подробен линеен график за изпълнение на поръчката и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа  (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът е обоснован с приложен в процедурата и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка, които са неразделна част от настоящия договор.

(2) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл. 43 от ЗОП.

(3). Във всички случаи от предходната алинея се съставя Анекс за удължаване на срока на договора,  Протокол за установяване на причините,  подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока, като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на поръчката възлиза на ……………..,.. лева (…………….) без ДДС и ……………. лева  (…………………….)  с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, подготовка на строителството, работната ръка, депонирането строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР, печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички други присъщи разходи, неупоменати  по-горе.

(3) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

        Средна часова ставка  - ………. лв.човекочас

        Допълнителни разходи върху труда - ………%

Доставно-складови разходи     - ……….%

        Допълнителни разходи за механизация  - ………%

        Печалба   - ……. %

Чл. 4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените СМР по следния ред и условия:

Плащанията  се извършват по банков път само по искане на Изпълнителя, след одобрение от Възложителя  и при спазване изискванията и условията на Договора при следната схема:

- Авансово плащане в размер на 50%  /петдесет процента/ от стойността на договора  с ДДС, платим в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на фактура от страна на изпълнителя.

- Междинно плащане за изпълнение - в размер на 30% /тридесет процента/ от стойността на договора, въз основа на подписани от представител на Възложителя, Изпълнителя протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР, които са приети от възложителя и са отразени в съставените съгласно нормативните изисквания актове и протоколи за съответните завършени етапи в срок  до 15 (петнадесет) дни след представяне на отчетната документация  в това число, Протокол, обр.19 и фактура като основание за плащане.

- Окончателното плащане в размер на остатъка от 20% /двадесет процента/ от цената на договора, при изпълнение на всички предвидени дейности и в срок от 30 / тридесет/ календарни дни след представяне на:

- Съставен Протокол за приемане на действително извършените СМР, подписан от Възложител, Изпълнител и Консултанта - строителен надзор на обекта, придружен от протоколи, доказващи количествата на действително извършените СМР и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа  (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

- Оригинална фактура.

Чл.5. (1) Възложителят може да възлага, а Изпълнителят приема да изпълни допълнителни видове работи които представляват „непредвидени разходи”. За „непредвидени разходи” по смисъла на този договор ще се приемат освен допълнително възникнали количества по посочените дейности в КСС и такива, които са извън посочените и представляват пречка за технологичното изпълнение на дейностите в КСС за изпълнение на обекта. Стойността на непредвидените разходи е включена в ценовата оферта на изпълнителя и не надвишава 5 % от общата стойност на извършените СМР.

(2) Допълнителни видове работи се възлагат, само ако са мотивирани с неразривна свързаност и технологична необходимост от тяхното изпълнение, без оглед на които обектът не би могъл да бъде технологично завършен до степен на годност и съобразно целите на изпълняваните СМР.

(3) Банковите такси, свързани с връщане на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8.  Изпълнителят има право:

(1)  Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата.

(2)  Да иска от Възложителя приемане на работата, в случай, че е изпълнена точно.

(3)  Да получи уговореното по-горе възнаграждение за изпълнената и приета работа.

(4) Да поиска удължаване на крайния срок за изпълнение на работите по договора, в предвидените в ЗОП случаи, в случай че климатични или други обективни условия попречат на възможността му за работа. За целта той трябва да представи мотивирано писмено искане, в което да изложи подробно причините, поради които крайният срок не може да бъде спазен. Това искане трябва да бъде подкрепено със съответни доказателства като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническите спецификации и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, както и предложената от него Строителна програма и линеен календарен план, които са  неразделна част от настоящия договор.

(2) да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, и съобразно нормативните изисквания и техническите спецификации и направената от него оферта и приложения, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход, доказващи съответсвието на доставяните материали с направеното в офертата предложение в процедурата по сключването на настоящия договор и отразени и посочени в Предложението за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор. Подмяната на посочен и одобрен в офертата материал (доставчик и марка) става само с писмено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) да поеме разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, за своя сметка.

(4) да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При нанесени щети на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава на заплати разходите за възстановяването му.

(5)  да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, на основание НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и мерките по опазването на околната среда - съгласно Закона за опазване на околната среда и Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(6) да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт обр.12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(7) да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(9) Да съгласува всички налагащи се промени в линейния си график по време на изпълнение на обекта с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(10) Да взема необходимите мерки за опазване на помещения на съществуващи сгради и пътищата, ползвани от него по време на строителството, за което носи пълна отговорност. Да организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни и компетентните органи;

(11) да застрахова професионалната си отговорност съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.  за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор на стойност не по-малка от стойността на договора, Застраховката следва да бъде валидна през цялото време на изпълнение на договора, като при всяко изтичане на срока на валидност незабавно се представя нова застрахователна полица.

(12) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Чл.10. Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи, става съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя. При непосочване в офертата на подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва такива.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп за извършване проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други контролни органи, като осигури присъствието на негов представител, да осигури достъп до строителната площадка, преглед на цялата документация, да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и др. при изпълнение на договора за СМР. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително  изискванията на Законодателството на Европейската общност.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1). да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора;

(2). да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график;

(3). да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа, който са от неговата компетенция, както и да проведе своевременно всички административни процедури, предшестващи и обезпечаващи строителството по настоящия договор;

(4). да приеме в срок изпълнените работи;

(5). да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(6). Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти

(7). Преди започване на строителните работи по проекта да сключи договор с лицензирано /съответно регистрирано/ за изпълняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството.

Чл.14.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1). Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица (или упълномощени консултанти), които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

(2). Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни и предаде възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.

(3). Във всеки момент от изпълнението на договора да поиска информация за хода на изпълнението и да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени своевременно, съгласно изискванията на одобрените проекти и нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(4). Да удържа начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение от дължимите плащания.

(5). Да откаже да приеме доставката и/или извършените работи при установяване на отклонения от качеството на извършените работи и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените работи не са придружени от необходимите документи, сертификати и строителни книжа, или че са изпълнени в отклонение от договора.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 15. (1). В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи установяването на подлежащите на разплащане СМР се извършва периодично с подписване от определени  представители на двете страни на Протоколи за действително извършени СМР. Протоколите се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се проверяват и подписват от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В Протоколите за действително извършени СМР се посочват видовете изпълнени СМР, количеството, цените и общата им стойност. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по своя преценка и в съответствие с нормативите, всички измервания, проби, представяне на анализи за цени, доказателства и документи, които са му необходими за целите на проверката. Преди подписване на Протоколите за действително извършени СМР се представят за проверка всички актове и протоколи, изготвени в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба (Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3/31.07.2003г.  и др.) .

(2) При завършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа;

(3) Подписването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за действително извършените СМР, се извършва след пълна  проверка на място и по документи.

Чл. 16. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

(2). В случаите по предходната алинея, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1.               Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да отстрани недостатъците си.

2.               Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

3.               Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното

(3) Окончателното приемане на изпълнените работи по предмета на договора и въвеждане в експлоатация  се извършва в съответствие с определения ред в Закона за устройство на територията, а именно със съставянето на акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

VІІІ.   ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Гаранционния срок на извършените СМР е …… /……………/ месеца, съгласно предвиденият за този вид СМР срок в чл. 20, от  Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения.

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти от Изпълненото СМР за срока по чл.17 от настоящия договор.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да откаже отстраняването на възникнали дефекти в изпълненото СМР, като се позовава на некачествени материали или изтекъл срок на годност на вложените материали.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти от Изпълненото СМР за срока по чл.17 от настоящия договор.

(5) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(6) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок ………….. /………../ календарни дни, съгласно предложение за изпълнение от офертата на Изпълнителя, който представлява Срок за реакция при възникнали дефекти е е длъжен да организира материални и човешки ресурсии да започне работа за отстраняване на дефектите, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок.

За целите на този договор Срокът за реакция от участника за отстраняване на дефекти в периода на поетия от него гаранционен срок представлява времето, необходимо на Изпълнителя от момента на уведомяването му за възникнали  дефекти  до реалното започване на място на тяхното отстраняване.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да откаже отстраняването на възникнали дефекти в изпълненото СМР, като се позовава на некачествени материали или изтекъл срок на годност на вложените материали.

ІХ. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 19. (1) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

(2) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за изпълнителя.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 20. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на  2 % от цената по чл. 3, ал.1 без ДДС.

(2). Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 /тридесет/ дневен срок, след изтичане на срока по чл. 17.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, равна на размера на начислените неустойки в настоящия договор, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е надвишил срока за изпълнение .

(5). При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси допълнително обещетение, когато размерът на гаранцията не покрива нанесените щети от неизпълнението.

(6). В случаите на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение на договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 работни дни да възстанови пълния размер на гаранцията.

(7).Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията в горепосочените случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати с едностранно волеизявление и без

предизвестие този договор и да задържи останалия размер на предоставената гаранция за изпълнение.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:

- Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

- Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите;

- Изготвяне и съхраняването на документацията по изпълнението на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ;

- Съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ;

- Уреждане на  трудово-правните отношения с целия персонал, ангажиран с  изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на българското законодателство

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта /без контролните органи/, като за свои действия.

Чл. 23. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 24. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в оферирания срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% ( нула цяло и пет десети процента)  от общата цена без ДДС по чл. 3, ал. 1 от този договор, за всеки просрочен ден, но не повече от  10 % (десет процента) от цената без ДДС.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си, в случай, че същите са обосновани. Удовлетворяването на претенциите се осъществява по следния ред :

а) чрез прихващане от дължими суми ;

б) при липса на такива суми – по общия ред с покана за доброволно изпълнение и пристъпване към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред;

Чл.26. При частично неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на неизпълнените работи, ведно с 1% /един процент/ от стойността на договора по чл. 3 ал1 от същия;

Чл.27. При пълно неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността по този договор по чл.3.ал.1, в двоен размер.

Чл. 28. Ако разходите, направени от Възложителя, не бъдат възстановени по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи възстановяване на направените плащания от Възложителя. При невъзстановяването им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява по  общия ред – покана за доброволно изпълнение и пристъпване към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 29. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не представлява  “непреодолима сила”  събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 30. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да й представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

Чл. 31. Изпълнението се спира при спиране на плащанията, за които няма установена вина на някоя от страните по настоящия договор, за което се съставя Протокол № 10. При отпадане на обстоятелството изпълнението на договора продължава след съставяне и подписване на Протокол № 11.

ХII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 32. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

ХІІІ.   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при незапочване на строителството в едномесечен срок от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка.

4. когато след започване на работа, и на всеки последващ етап от изпълнението на обекта, се установи, че:

- има несъответствие с предложената работна прогарама.

- се установи отклонение от приложения линеен график.

- се установят други отклонения от предвидените в договора ангажименти.

5. При възникване на условията по чл. 35, ал. 1 от настоящия договор

6. в други случаи предвидени в закон;

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

(3). В случаите на т. 3 на ал.1 за незапочване на работата се счита непредприемането на действия съобразно предложеният линеен график за изпълнение на поръчката или предприемане на частични или такива действия, които показват отклонение от одобрения линеен график за изпълнението на поръчката. На 15-тия ден ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за незапочването или изоставането. Ако до 30-тия ден ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приведе изпълнението в предвидения график, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема действия по прекратяване на договора. Прекратяването на договора става едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който изготвя протокол с установяване на  незапочването на дейността или започването на частични дейности в драстично отклонение с приетия линеен график. Договорът се прекратява само с уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичането на едномeсечния срок от предаването на обекта и се счита за прекратен от момента достигане на уведомяването до изпълнителя.

(4) В случаите на т. 4 на ал.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава 15 дневен срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да приведе изпълнението на обекта в съответствие с поетите ангажименти и ако в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приведе обекта в състояние, съобразно поетите ангажименти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно уведомление. Договорът се счита за прекратен от момента на получване на уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случаите на ал. 3 и ал.4 от настоящия член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и да не прекрати договора, ако прецени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ докаже, че временните отклонения и междинното забавяне могат да бъдат преодоляни и крайният срок ще  бъде спазен, както и качественото и количествено изпълнение на обекта на договора. Във всички случаи обаче ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на преценка и може да прекрати договора по реда на ал.3 и ал.4 на настоящия член независимо от обосновката на изпълнителя.

(6) В случаите на ал.3 и ал.4 от настоящия член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение, ако е по-високо от гаранцията за изпънение, която се задържа.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

XІV. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

Чл. 35 (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на  обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Държавни органи по силата на нормативни актове и разпоредби.

Чл. 36. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл. 37. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 38. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен по изключение при спазване на условията на ЗОП.

Чл. 39. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в духа на добрата воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

Чл. 40. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 41. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съобщенията ще се получават на следните адреси :

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  Община Харманли гр. Харманли обл. Хасково, пл. "Възраждане" № 1

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  …………………………………………………………..

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

(3) За дата на съобщението се смята:

-  датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

-  датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

Чл. 42. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 43. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 9

- Ценово предложение – Образец 10

Настоящият договор се изготви и подписа в три (3) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ				                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………    				              	..........……………….

/……………………………./                            			/……………………/

.....................................

/……………………………/

- ОБРАЗЕЦ №11

- ПРОЕКТ!

- Д О Г О В О Р за СМР

№……………/….......2015г.

Днес, ………….2015 г. в гр. Харманли, между:

- ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, с адрес: гр. Харманли, пл. Възраждане № 1
пощ. код 6450, област Хасково, ЕИК…………………….., представлявана от Михаил Христов Лисков - кмет на Община Харманли и ………………………………………………... Главен счетоводител в Община Харманли, наричана за  краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

“…………………………………………….….…”, със седалище и адрес на управление: гр. ………….….., ул. “……………….……” № …………., ЕИК /Булстат/ ……………..…….., представлявано от …………………………………………….…….. – наричано за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ,

във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП  с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Хасково" и Решение № ………./………год. на Възложителя за определяне на Изпълнител се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следното:

Обособена позиция № 2: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Преслав, попадаща между адресен № 80 и кръстовище с ул. "Люле Бургас" и канализация за отпадни води, гр.Харманли.“

(2). Работите по ал. (1) трябва да бъдат извършени съгласно техническите спецификация и приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, представляващи неразделна част от настоящия договор като негово Приложение за изпълнение на поръчката, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи.

ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е ………. /……………/ месеца  /съобразно направеното в офертата предложение/ и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) съгласно предложения от изпълнителя подробен линеен график за изпълнение на поръчката и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа  (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът е обоснован с приложен в процедурата и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка, които са неразделна част от настоящия договор.

(2) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл. 43 от ЗОП.

(3). Във всички случаи от предходната алинея се съставя Анекс за удължаване на срока на договора,  Протокол за установяване на причините,  подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока, като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на поръчката възлиза на ……………..,.. лева (…………….) без ДДС и ……………. лева  (…………………….)  с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, подготовка на строителството, работната ръка, депонирането строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР, печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички други присъщи разходи, неупоменати  по-горе.

(3) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

        Средна часова ставка  - ………. лв.човекочас

        Допълнителни разходи върху труда - ………%

Доставно-складови разходи     - ……….%

        Допълнителни разходи за механизация  - ………%

        Печалба   - ……. %

Чл. 4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените СМР по следния ред и условия:

Плащанията  се извършват по банков път само по искане на Изпълнителя, след одобрение от Възложителя  и при спазване изискванията и условията на Договора при следната схема:

- Авансово плащане в размер на 50%  /петдесет процента/ от стойността на договора  с ДДС, платим в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на фактура от страна на изпълнителя.

- Междинно плащане за изпълнение - в размер на 30% /тридесет процента/ от стойността на договора, въз основа на подписани от представител на Възложителя, Изпълнителя протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР, които са приети от възложителя и са отразени в съставените съгласно нормативните изисквания актове и протоколи за съответните завършени етапи в срок  до 15 (петнадесет) дни след представяне на отчетната документация  в това число, Протокол, обр.19 и фактура като основание за плащане.

- Окончателното плащане в размер на остатъка от 20% /двадесет процента/ от цената на договора, при изпълнение на всички предвидени дейности и в срок от 30 / тридесет/ календарни дни след представяне на:

- Съставен Протокол за приемане на действително извършените СМР, подписан от Възложител, Изпълнител и Консултанта - строителен надзор на обекта, придружен от протоколи, доказващи количествата на действително извършените СМР и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа  (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

- Оригинална фактура.

Чл.5. (1) Възложителят може да възлага, а Изпълнителят приема да изпълни допълнителни видове работи които представляват „непредвидени разходи”. За „непредвидени разходи” по смисъла на този договор ще се приемат освен допълнително възникнали количества по посочените дейности в КСС и такива, които са извън посочените и представляват пречка за технологичното изпълнение на дейностите в КСС за изпълнение на обекта. Стойността на непредвидените разходи е включена в ценовата оферта на изпълнителя и не надвишава 5 % от общата стойност на извършените СМР.

(2) Допълнителни видове работи се възлагат, само ако са мотивирани с неразривна свързаност и технологична необходимост от тяхното изпълнение, без оглед на които обектът не би могъл да бъде технологично завършен до степен на годност и съобразно целите на изпълняваните СМР.

(3) Банковите такси, свързани с връщане на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8.  Изпълнителят има право:

(1)  Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата.

(2)  Да иска от Възложителя приемане на работата, в случай, че е изпълнена точно.

(3)  Да получи уговореното по-горе възнаграждение за изпълнената и приета работа.

(4) Да поиска удължаване на крайния срок за изпълнение на работите по договора, в предвидените в ЗОП случаи, в случай че климатични или други обективни условия попречат на възможността му за работа. За целта той трябва да представи мотивирано писмено искане, в което да изложи подробно причините, поради които крайният срок не може да бъде спазен. Това искане трябва да бъде подкрепено със съответни доказателства като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническите спецификации и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, както и предложената от него Строителна програма и линеен календарен план, които са  неразделна част от настоящия договор.

(2) да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, и съобразно нормативните изисквания и техническите спецификации и направената от него оферта и приложения, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход, доказващи съответсвието на доставяните материали с направеното в офертата предложение в процедурата по сключването на настоящия договор и отразени и посочени в Предложението за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор. Подмяната на посочен и одобрен в офертата материал (доставчик и марка) става само с писмено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) да поеме разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, за своя сметка.

(4) да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При нанесени щети на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава на заплати разходите за възстановяването му.

(5)  да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, на основание НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и мерките по опазването на околната среда - съгласно Закона за опазване на околната среда и Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(6) да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт обр.12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(7) да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(9) Да съгласува всички налагащи се промени в линейния си график по време на изпълнение на обекта с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(10) Да взема необходимите мерки за опазване на помещения на съществуващи сгради и пътищата, ползвани от него по време на строителството, за което носи пълна отговорност. Да организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни и компетентните органи;

(11) да застрахова професионалната си отговорност съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.  за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор на стойност не по-малка от стойността на договора, Застраховката следва да бъде валидна през цялото време на изпълнение на договора, като при всяко изтичане на срока на валидност незабавно се представя нова застрахователна полица.

(12) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Чл.10. Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи, става съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя. При непосочване в офертата на подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва такива.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп за извършване проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други контролни органи, като осигури присъствието на негов представител, да осигури достъп до строителната площадка, преглед на цялата документация, да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и др. при изпълнение на договора за СМР. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително  изискванията на Законодателството на Европейската общност.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1). да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора;

(2). да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график;

(3). да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа, който са от неговата компетенция, както и да проведе своевременно всички административни процедури, предшестващи и обезпечаващи строителството по настоящия договор;

(4). да приеме в срок изпълнените работи;

(5). да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(6). Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти

(7). Преди започване на строителните работи по проекта да сключи договор с лицензирано /съответно регистрирано/ за изпълняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството.

Чл.14.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1). Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица (или упълномощени консултанти), които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

(2). Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни и предаде възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.

(3). Във всеки момент от изпълнението на договора да поиска информация за хода на изпълнението и да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени своевременно, съгласно изискванията на одобрените проекти и нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(4). Да удържа начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение от дължимите плащания.

(5). Да откаже да приеме доставката и/или извършените работи при установяване на отклонения от качеството на извършените работи и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените работи не са придружени от необходимите документи, сертификати и строителни книжа, или че са изпълнени в отклонение от договора.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 15. (1). В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи установяването на подлежащите на разплащане СМР се извършва периодично с подписване от определени  представители на двете страни на Протоколи за действително извършени СМР. Протоколите се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се проверяват и подписват от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В Протоколите за действително извършени СМР се посочват видовете изпълнени СМР, количеството, цените и общата им стойност. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по своя преценка и в съответствие с нормативите, всички измервания, проби, представяне на анализи за цени, доказателства и документи, които са му необходими за целите на проверката. Преди подписване на Протоколите за действително извършени СМР се представят за проверка всички актове и протоколи, изготвени в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба (Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3/31.07.2003г.  и др.) .

(2) При завършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа;

(3) Подписването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за действително извършените СМР, се извършва след пълна  проверка на място и по документи.

Чл. 16. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

(2). В случаите по предходната алинея, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1.               Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да отстрани недостатъците си.

2.               Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

3.               Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното

(3) Окончателното приемане на изпълнените работи по предмета на договора и въвеждане в експлоатация  се извършва в съответствие с определения ред в Закона за устройство на територията, а именно със съставянето на акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

VІІІ.   ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Гаранционния срок на извършените СМР е …… /……………/ месеца, съгласно предвиденият за този вид СМР срок в чл. 20, от  Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения.

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти от Изпълненото СМР за срока по чл.17 от настоящия договор.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да откаже отстраняването на възникнали дефекти в изпълненото СМР, като се позовава на некачествени материали или изтекъл срок на годност на вложените материали.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти от Изпълненото СМР за срока по чл.17 от настоящия договор.

(5) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(6) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок ………….. /………../ календарни дни, съгласно предложение за изпълнение от офертата на Изпълнителя, който представлява Срок за реакция при възникнали дефекти е е длъжен да организира материални и човешки ресурсии да започне работа за отстраняване на дефектите, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок.

За целите на този договор Срокът за реакция от участника за отстраняване на дефекти в периода на поетия от него гаранционен срок представлява времето, необходимо на Изпълнителя от момента на уведомяването му за възникнали  дефекти  до реалното започване на място на тяхното отстраняване.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да откаже отстраняването на възникнали дефекти в изпълненото СМР, като се позовава на некачествени материали или изтекъл срок на годност на вложените материали.

ІХ. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 19. (1) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

(2) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за изпълнителя.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 20. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на  2 % от цената по чл. 3, ал.1 без ДДС.

(2). Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 /тридесет/ дневен срок, след изтичане на срока по чл. 17.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, равна на размера на начислените неустойки в настоящия договор, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е надвишил срока за изпълнение .

(5). При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси допълнително обещетение, когато размерът на гаранцията не покрива нанесените щети от неизпълнението.

(6). В случаите на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение на договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 работни дни да възстанови пълния размер на гаранцията.

(7).Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията в горепосочените случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати с едностранно волеизявление и без

предизвестие този договор и да задържи останалия размер на предоставената гаранция за изпълнение.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:

- Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

- Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите;

- Изготвяне и съхраняването на документацията по изпълнението на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ;

- Съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ;

- Уреждане на  трудово-правните отношения с целия персонал, ангажиран с  изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на българското законодателство

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта /без контролните органи/, като за свои действия.

Чл. 23. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 24. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в оферирания срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% ( нула цяло и пет десети процента)  от общата цена без ДДС по чл. 3, ал. 1 от този договор, за всеки просрочен ден, но не повече от  10 % (десет процента) от цената без ДДС.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си, в случай, че същите са обосновани. Удовлетворяването на претенциите се осъществява по следния ред :

а) чрез прихващане от дължими суми ;

б) при липса на такива суми – по общия ред с покана за доброволно изпълнение и пристъпване към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред;

Чл.26. При частично неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на неизпълнените работи, ведно с 1% /един процент/ от стойността на договора по чл. 3 ал1 от същия;

Чл.27. При пълно неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността по този договор по чл.3.ал.1, в двоен размер.

Чл. 28. Ако разходите, направени от Възложителя, не бъдат възстановени по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи възстановяване на направените плащания от Възложителя. При невъзстановяването им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява по  общия ред – покана за доброволно изпълнение и пристъпване към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 29. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не представлява  “непреодолима сила”  събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 30. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да й представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

Чл. 31. Изпълнението се спира при спиране на плащанията, за които няма установена вина на някоя от страните по настоящия договор, за което се съставя Протокол № 10. При отпадане на обстоятелството изпълнението на договора продължава след съставяне и подписване на Протокол № 11.

ХII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 32. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

ХІІІ.   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при незапочване на строителството в едномесечен срок от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка.

4. когато след започване на работа, и на всеки последващ етап от изпълнението на обекта, се установи, че:

- има несъответствие с предложената работна прогарама.

- се установи отклонение от приложения линеен график.

- се установят други отклонения от предвидените в договора ангажименти.

5. При възникване на условията по чл. 35, ал. 1 от настоящия договор

6. в други случаи предвидени в закон;

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

(3). В случаите на т. 3 на ал.1 за незапочване на работата се счита непредприемането на действия съобразно предложеният линеен график за изпълнение на поръчката или предприемане на частични или такива действия, които показват отклонение от одобрения линеен график за изпълнението на поръчката. На 15-тия ден ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за незапочването или изоставането. Ако до 30-тия ден ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приведе изпълнението в предвидения график, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема действия по прекратяване на договора. Прекратяването на договора става едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който изготвя протокол с установяване на  незапочването на дейността или започването на частични дейности в драстично отклонение с приетия линеен график. Договорът се прекратява само с уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичането на едномeсечния срок от предаването на обекта и се счита за прекратен от момента достигане на уведомяването до изпълнителя.

(4) В случаите на т. 4 на ал.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава 15 дневен срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да приведе изпълнението на обекта в съответствие с поетите ангажименти и ако в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приведе обекта в състояние, съобразно поетите ангажименти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно уведомление. Договорът се счита за прекратен от момента на получване на уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случаите на ал. 3 и ал.4 от настоящия член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и да не прекрати договора, ако прецени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ докаже, че временните отклонения и междинното забавяне могат да бъдат преодоляни и крайният срок ще  бъде спазен, както и качественото и количествено изпълнение на обекта на договора. Във всички случаи обаче ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на преценка и може да прекрати договора по реда на ал.3 и ал.4 на настоящия член независимо от обосновката на изпълнителя.

(6) В случаите на ал.3 и ал.4 от настоящия член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение, ако е по-високо от гаранцията за изпънение, която се задържа.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

XІV. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

Чл. 35 (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на  обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Държавни органи по силата на нормативни актове и разпоредби.

Чл. 36. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл. 37. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 38. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен по изключение при спазване на условията на ЗОП.

Чл. 39. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в духа на добрата воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

Чл. 40. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 41. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съобщенията ще се получават на следните адреси :

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  Община Харманли гр. Харманли обл. Хасково, пл. "Възраждане" № 1

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  …………………………………………………………..

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

(3) За дата на съобщението се смята:

-  датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

-  датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

Чл. 42. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 43. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 9

- Ценово предложение – Образец 10

Настоящият договор се изготви и подписа в три (3) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ				                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………    				              	..........……………….

/……………………………./                            			/……………………/

.....................................

/……………………………/

- ОБРАЗЕЦ №11

- ПРОЕКТ!

- Д О Г О В О Р за СМР

№……………/….......2015г.

Днес, ………….2015 г. в гр. Харманли, между:

- ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, с адрес: гр. Харманли, пл. Възраждане № 1
пощ. код 6450, област Хасково, ЕИК…………………….., представлявана от Михаил Христов Лисков - кмет на Община Харманли и ………………………………………………... Главен счетоводител в Община Харманли, наричана за  краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

“…………………………………………….….…”, със седалище и адрес на управление: гр. ………….….., ул. “……………….……” № …………., ЕИК /Булстат/ ……………..…….., представлявано от …………………………………………….…….. – наричано за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ,

във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП  с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Хасково" и Решение № ………./………год. на Възложителя за определяне на Изпълнител се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следното:

Обособена позиция № 3: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Люле Бургас" - западно еднопосочно платно, попадащи между адресен № 34 и кръстовище с ул."Чавдар войвода" и на канализация за отпадни води, гр.Харманли.“

(2). Работите по ал. (1) трябва да бъдат извършени съгласно техническите спецификация и приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, представляващи неразделна част от настоящия договор като негово Приложение за изпълнение на поръчката, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи.

ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е ………. /……………/ месеца  /съобразно направеното в офертата предложение/ и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) съгласно предложения от изпълнителя подробен линеен график за изпълнение на поръчката и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа  (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът е обоснован с приложен в процедурата и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка, които са неразделна част от настоящия договор.

(2) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл. 43 от ЗОП.

(3). Във всички случаи от предходната алинея се съставя Анекс за удължаване на срока на договора,  Протокол за установяване на причините,  подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока, като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на поръчката възлиза на ……………..,.. лева (…………….) без ДДС и ……………. лева  (…………………….)  с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, подготовка на строителството, работната ръка, депонирането строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР, печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички други присъщи разходи, неупоменати  по-горе.

(3) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

        Средна часова ставка  - ………. лв.човекочас

        Допълнителни разходи върху труда - ………%

Доставно-складови разходи     - ……….%

        Допълнителни разходи за механизация  - ………%

        Печалба   - ……. %

Чл. 4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените СМР по следния ред и условия:

Плащанията  се извършват по банков път само по искане на Изпълнителя, след одобрение от Възложителя  и при спазване изискванията и условията на Договора при следната схема:

- Авансово плащане в размер на 50%  /петдесет процента/ от стойността на договора  с ДДС, платим в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на фактура от страна на изпълнителя.

- Междинно плащане за изпълнение - в размер на 30% /тридесет процента/ от стойността на договора, въз основа на подписани от представител на Възложителя, Изпълнителя протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР, които са приети от възложителя и са отразени в съставените съгласно нормативните изисквания актове и протоколи за съответните завършени етапи в срок  до 15 (петнадесет) дни след представяне на отчетната документация  в това число, Протокол, обр.19 и фактура като основание за плащане.

- Окончателното плащане в размер на остатъка от 20% /двадесет процента/ от цената на договора, при изпълнение на всички предвидени дейности и в срок от 30 / тридесет/ календарни дни след представяне на:

- Съставен Протокол за приемане на действително извършените СМР, подписан от Възложител, Изпълнител и Консултанта - строителен надзор на обекта, придружен от протоколи, доказващи количествата на действително извършените СМР и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа  (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

- Оригинална фактура.

Чл.5. (1) Възложителят може да възлага, а Изпълнителят приема да изпълни допълнителни видове работи които представляват „непредвидени разходи”. За „непредвидени разходи” по смисъла на този договор ще се приемат освен допълнително възникнали количества по посочените дейности в КСС и такива, които са извън посочените и представляват пречка за технологичното изпълнение на дейностите в КСС за изпълнение на обекта. Стойността на непредвидените разходи е включена в ценовата оферта на изпълнителя и не надвишава 5 % от общата стойност на извършените СМР.

(2) Допълнителни видове работи се възлагат, само ако са мотивирани с неразривна свързаност и технологична необходимост от тяхното изпълнение, без оглед на които обектът не би могъл да бъде технологично завършен до степен на годност и съобразно целите на изпълняваните СМР.

(3) Банковите такси, свързани с връщане на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8.  Изпълнителят има право:

(1)  Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата.

(2)  Да иска от Възложителя приемане на работата, в случай, че е изпълнена точно.

(3)  Да получи уговореното по-горе възнаграждение за изпълнената и приета работа.

(4) Да поиска удължаване на крайния срок за изпълнение на работите по договора, в предвидените в ЗОП случаи, в случай че климатични или други обективни условия попречат на възможността му за работа. За целта той трябва да представи мотивирано писмено искане, в което да изложи подробно причините, поради които крайният срок не може да бъде спазен. Това искане трябва да бъде подкрепено със съответни доказателства като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническите спецификации и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, както и предложената от него Строителна програма и линеен календарен план, които са  неразделна част от настоящия договор.

(2) да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, и съобразно нормативните изисквания и техническите спецификации и направената от него оферта и приложения, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход, доказващи съответсвието на доставяните материали с направеното в офертата предложение в процедурата по сключването на настоящия договор и отразени и посочени в Предложението за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор. Подмяната на посочен и одобрен в офертата материал (доставчик и марка) става само с писмено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) да поеме разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, за своя сметка.

(4) да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При нанесени щети на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава на заплати разходите за възстановяването му.

(5)  да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, на основание НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и мерките по опазването на околната среда - съгласно Закона за опазване на околната среда и Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(6) да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт обр.12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(7) да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(9) Да съгласува всички налагащи се промени в линейния си график по време на изпълнение на обекта с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(10) Да взема необходимите мерки за опазване на помещения на съществуващи сгради и пътищата, ползвани от него по време на строителството, за което носи пълна отговорност. Да организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни и компетентните органи;

(11) да застрахова професионалната си отговорност съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.  за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор на стойност не по-малка от стойността на договора, Застраховката следва да бъде валидна през цялото време на изпълнение на договора, като при всяко изтичане на срока на валидност незабавно се представя нова застрахователна полица.

(12) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Чл.10. Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи, става съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя. При непосочване в офертата на подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва такива.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп за извършване проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други контролни органи, като осигури присъствието на негов представител, да осигури достъп до строителната площадка, преглед на цялата документация, да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и др. при изпълнение на договора за СМР. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително  изискванията на Законодателството на Европейската общност.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1). да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора;

(2). да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график;

(3). да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа, който са от неговата компетенция, както и да проведе своевременно всички административни процедури, предшестващи и обезпечаващи строителството по настоящия договор;

(4). да приеме в срок изпълнените работи;

(5). да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(6). Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти

(7). Преди започване на строителните работи по проекта да сключи договор с лицензирано /съответно регистрирано/ за изпълняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството.

Чл.14.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1). Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица (или упълномощени консултанти), които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

(2). Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни и предаде възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.

(3). Във всеки момент от изпълнението на договора да поиска информация за хода на изпълнението и да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени своевременно, съгласно изискванията на одобрените проекти и нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(4). Да удържа начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение от дължимите плащания.

(5). Да откаже да приеме доставката и/или извършените работи при установяване на отклонения от качеството на извършените работи и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените работи не са придружени от необходимите документи, сертификати и строителни книжа, или че са изпълнени в отклонение от договора.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 15. (1). В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи установяването на подлежащите на разплащане СМР се извършва периодично с подписване от определени  представители на двете страни на Протоколи за действително извършени СМР. Протоколите се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се проверяват и подписват от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В Протоколите за действително извършени СМР се посочват видовете изпълнени СМР, количеството, цените и общата им стойност. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по своя преценка и в съответствие с нормативите, всички измервания, проби, представяне на анализи за цени, доказателства и документи, които са му необходими за целите на проверката. Преди подписване на Протоколите за действително извършени СМР се представят за проверка всички актове и протоколи, изготвени в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба (Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3/31.07.2003г.  и др.) .

(2) При завършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа;

(3) Подписването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за действително извършените СМР, се извършва след пълна  проверка на място и по документи.

Чл. 16. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

(2). В случаите по предходната алинея, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1.               Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да отстрани недостатъците си.

2.               Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

3.               Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното

(3) Окончателното приемане на изпълнените работи по предмета на договора и въвеждане в експлоатация  се извършва в съответствие с определения ред в Закона за устройство на територията, а именно със съставянето на акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

VІІІ.   ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Гаранционния срок на извършените СМР е …… /……………/ месеца, съгласно предвиденият за този вид СМР срок в чл. 20, от  Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения.

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти от Изпълненото СМР за срока по чл.17 от настоящия договор.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да откаже отстраняването на възникнали дефекти в изпълненото СМР, като се позовава на некачествени материали или изтекъл срок на годност на вложените материали.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти от Изпълненото СМР за срока по чл.17 от настоящия договор.

(5) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(6) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок ………….. /………../ календарни дни, съгласно предложение за изпълнение от офертата на Изпълнителя, който представлява Срок за реакция при възникнали дефекти е е длъжен да организира материални и човешки ресурсии да започне работа за отстраняване на дефектите, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок.

За целите на този договор Срокът за реакция от участника за отстраняване на дефекти в периода на поетия от него гаранционен срок представлява времето, необходимо на Изпълнителя от момента на уведомяването му за възникнали  дефекти  до реалното започване на място на тяхното отстраняване.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да откаже отстраняването на възникнали дефекти в изпълненото СМР, като се позовава на некачествени материали или изтекъл срок на годност на вложените материали.

ІХ. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 19. (1) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

(2) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за изпълнителя.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 20. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на  2 % от цената по чл. 3, ал.1 без ДДС.

(2). Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 /тридесет/ дневен срок, след изтичане на срока по чл. 17.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, равна на размера на начислените неустойки в настоящия договор, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е надвишил срока за изпълнение .

(5). При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси допълнително обещетение, когато размерът на гаранцията не покрива нанесените щети от неизпълнението.

(6). В случаите на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение на договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 работни дни да възстанови пълния размер на гаранцията.

(7).Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията в горепосочените случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати с едностранно волеизявление и без

предизвестие този договор и да задържи останалия размер на предоставената гаранция за изпълнение.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:

- Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

- Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите;

- Изготвяне и съхраняването на документацията по изпълнението на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ;

- Съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ;

- Уреждане на  трудово-правните отношения с целия персонал, ангажиран с  изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на българското законодателство

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта /без контролните органи/, като за свои действия.

Чл. 23. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 24. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в оферирания срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% ( нула цяло и пет десети процента)  от общата цена без ДДС по чл. 3, ал. 1 от този договор, за всеки просрочен ден, но не повече от  10 % (десет процента) от цената без ДДС.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си, в случай, че същите са обосновани. Удовлетворяването на претенциите се осъществява по следния ред :

а) чрез прихващане от дължими суми ;

б) при липса на такива суми – по общия ред с покана за доброволно изпълнение и пристъпване към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред;

Чл.26. При частично неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на неизпълнените работи, ведно с 1% /един процент/ от стойността на договора по чл. 3 ал1 от същия;

Чл.27. При пълно неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността по този договор по чл.3.ал.1, в двоен размер.

Чл. 28. Ако разходите, направени от Възложителя, не бъдат възстановени по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи възстановяване на направените плащания от Възложителя. При невъзстановяването им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява по  общия ред – покана за доброволно изпълнение и пристъпване към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 29. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не представлява  “непреодолима сила”  събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 30. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да й представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

Чл. 31. Изпълнението се спира при спиране на плащанията, за които няма установена вина на някоя от страните по настоящия договор, за което се съставя Протокол № 10. При отпадане на обстоятелството изпълнението на договора продължава след съставяне и подписване на Протокол № 11.

ХII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 32. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

ХІІІ.   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при незапочване на строителството в едномесечен срок от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка.

4. когато след започване на работа, и на всеки последващ етап от изпълнението на обекта, се установи, че:

- има несъответствие с предложената работна прогарама.

- се установи отклонение от приложения линеен график.

- се установят други отклонения от предвидените в договора ангажименти.

5. При възникване на условията по чл. 35, ал. 1 от настоящия договор

6. в други случаи предвидени в закон;

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

(3). В случаите на т. 3 на ал.1 за незапочване на работата се счита непредприемането на действия съобразно предложеният линеен график за изпълнение на поръчката или предприемане на частични или такива действия, които показват отклонение от одобрения линеен график за изпълнението на поръчката. На 15-тия ден ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за незапочването или изоставането. Ако до 30-тия ден ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приведе изпълнението в предвидения график, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема действия по прекратяване на договора. Прекратяването на договора става едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който изготвя протокол с установяване на  незапочването на дейността или започването на частични дейности в драстично отклонение с приетия линеен график. Договорът се прекратява само с уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичането на едномeсечния срок от предаването на обекта и се счита за прекратен от момента достигане на уведомяването до изпълнителя.

(4) В случаите на т. 4 на ал.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава 15 дневен срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да приведе изпълнението на обекта в съответствие с поетите ангажименти и ако в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приведе обекта в състояние, съобразно поетите ангажименти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно уведомление. Договорът се счита за прекратен от момента на получване на уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случаите на ал. 3 и ал.4 от настоящия член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и да не прекрати договора, ако прецени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ докаже, че временните отклонения и междинното забавяне могат да бъдат преодоляни и крайният срок ще  бъде спазен, както и качественото и количествено изпълнение на обекта на договора. Във всички случаи обаче ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на преценка и може да прекрати договора по реда на ал.3 и ал.4 на настоящия член независимо от обосновката на изпълнителя.

(6) В случаите на ал.3 и ал.4 от настоящия член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение, ако е по-високо от гаранцията за изпънение, която се задържа.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

XІV. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

Чл. 35 (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на  обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Държавни органи по силата на нормативни актове и разпоредби.

Чл. 36. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл. 37. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 38. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен по изключение при спазване на условията на ЗОП.

Чл. 39. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в духа на добрата воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

Чл. 40. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 41. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съобщенията ще се получават на следните адреси :

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  Община Харманли гр. Харманли обл. Хасково, пл. "Възраждане" № 1

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  …………………………………………………………..

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

(3) За дата на съобщението се смята:

-  датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

-  датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

Чл. 42. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 43. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 9

- Ценово предложение – Образец 10

Настоящият договор се изготви и подписа в три (3) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ				                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………    				              	..........……………….

/……………………………./                            			/……………………/

.....................................

/……………………………/