П Р О Т О К О Л №3

За разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

Обособена позиция № 1: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Никола Петков", попадаща между адресен № 1 и кръстовище с ул. "Ал. Стамболийски" и канализация за повърхностни води, гр. Харманли.“

Обособена позиция № 2: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Преслав“, попадаща между адресен № 80 и кръстовище с ул. "Люле Бургас" и канализация за отпадни води, гр. Харманли.“

Обособена позиция № 3: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Люле Бургас" - западно еднопосочно платно, попадащи между адресен № 34 и кръстовище с ул."Чавдар войвода" и на канализация за отпадни води, гр.Харманли.“

Днес, 15.07.2015г., в 10:00 часа комисията по Заповед №504 от 15.06.2015г. в състав:

- Председател:  инж. Василка Лозева- гл. експерт в отдел „ТУиС” при Община Харманли

- и  членове :

- Васил Шаринов- юрисконсулт в отдел „ПНД“ при Община Харманли

- Георги Китов- юрисконсулт в отдел „ПНД“ при Община Харманли

- Елисавета Златанова - мл. експерт в отдел „СУП” при Община Харманли

- Цвета Черкезова- юрисконсулт в отдел „ПНД“ при Община Харманли

, се събра след получаване на допълнителните пликове съдържащи обосновка изискана по реда на чл.70, ал.1 от ЗОП.  Исмет Кязим не присъства на заседанието, поради ползване на годишен отпуск, като същият бе заместен от Цвета Черкезова – резервен член на комисията.  Във второто по ред закрито заседание, комисията, след като се увери че са налични пликове с обосновки и на тримата участници, от които се изискаха, пристъпи към тяхното отваряне.

По реда на постъпването си:

По отношение на  Участникът „СТРОЙПРОЕКТ“ ООД, след като всички членове на комисията се запознаха с обосновката  представена в срок гласуваха и решиха с пет гласа „ЗА“:

- приемат  така представената обосновка, участникът е посочил обстоятелства, които комисията смята за основателни, а именно оригинално решение за изпълнение на поръчката.

По отношение на  Участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД , след като всички членове на комисията се запознаха с обосновката  представена в срок гласуваха и решиха с пет гласа „ЗА“:

- приемат  така представената обосновка, участникът е посочил обстоятелства, които комисията смята за основателни, а именно наличие на изключително благоприятни условия и техническо решение.

По отношение на  Участникът „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, след като всички членове на комисията се запознаха с обосновката  представена в срок гласуваха и решиха с пет гласа „ЗА“:

- приемат  така представената обосновка, участникът е посочил обстоятелства, които комисията смята за основателни, а именно на изключително благоприятни условия и оригинално решение за изпълнение на поръчката.

След така направените констатации, комисията пристъпи към подробно разглеждане ,  обсъждане и оценка на Показател 3 от комплексната оценка - Техническо предложение –П3.

Максималеният брой точки по този показател е 100 точки. Изчислява се по формулата:

П3 = А + Б,  Където:

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА | 60 |
| Б. | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 40 |
| ОБЩО: |  | 100 |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:

| ПОдПОКАЗАТЕЛ | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| А. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА |  | Макс. брой точки 60 |
| Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката , отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение; - Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва: - „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР; - „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; - „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“ | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; -Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; -Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; - В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите; - Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график | 60 точки |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани. - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси. - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но прилагането и използването на същите води да по-големи затруднения за населението от общината, за организация на движението, както и други негативни въздействия върху средата при изпълнението на поръчката, макар и да е налице съответствие в пълна степен на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта. | 30 точки |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: 1 точка получава предложение на Участник, представил техническо предложение, което с посочените етапи, последователност, организация и подход и поставените като цел резултати отговаря на изискванията на Възложителя и съдържа описание на всички фактори, влияещи на оценката, което описание не е „ясно” и „подробно” във всички или някои от етапите или видовете СЧР и/или дейности и са налице „несъществени пропуски и частично съответствие” | 1 точка. |
| Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. |  | Макс. брой точки 40 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация. 4. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; - Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. „ефективни и адекватни мерки” са мерките, които посочват съответствие с аспектите на проявление на конкретния риск и мерките предложени за неговото отчитане и преодоляване, като предложените мерки са в състояние да въздействат изцяло за неговото преодоляване и предотвратяване изцяло на неговото негативно въздействие, като същият да не би се проявявал и същият да няма въздействия върху постигането на целите на проекта срочно и качествено. „не обезпечават в пълна степен” са мерките, които посочват съответствие с аспектите на проявление на конкретния риск и мерките предложени за неговото отчитане и преодоляване, като предложените мерки са в състояние да въздействат „частично” за неговото преодоляване и предотвратяване изцяло на неговото негативно въздействие, като „частичното въздействие” се изразява в това, същият може да се прояви отново по начин по който да има отново въздействия върху постигането на целите на проекта срочно и качествено. - „Ясно“- посочване на мерките. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния риск, по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с конкретиката на настоящата обществена поръчка; - „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни марки и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на въздействието на мярката и нейното влияние, спецификата на мярката или други факти, имащи отношение към процеса на индивидуализиране, превантиране или преодоляване на въздействието на риска; „алтенативни” са мерките, които могет да бъдат приложени заместващо конкретни мерки, при невъзможност те а бъдат приложени съобразно спецификата на фактическата обстановка. | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”; - Участникът е изложил „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск | 40 точки. |
|  | В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: - Направено е описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване не са „ясно” и подробно” описани и оценени. - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника „не обезпечават в пълна степен” преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. | 20точки. |
|  | 1 точка получава предложение на Участник, представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя, съдържа описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на посочените рискове, като същото не е „ясно” и „подробно” като участникът декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове. но предложените мерки за управление на посочените рискове не са „ефективни и адекватни” и не „обезпечават в пълна степен” описаните рискове. | 1точка. |

В техническото предложение по обособена позиция 1, участникът „ПИ ЕС  АЙ“ АД  е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател А - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА , и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 2, участникът „ПИ ЕС  АЙ“ АД  е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори, и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 3, участникът „ПИ ЕС  АЙ“ АД  е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори, и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 1, участникът „ПИ ЕС  АЙ“ АД  е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

В техническото предложение по обособена позиция 2, участникът „ПИ ЕС  АЙ“ АД  е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

В техническото предложение по обособена позиция 3, участникът „ПИ ЕС  АЙ“ АД  е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

При така направената оценка по Показател 3 участникът получава:

За обособена позиция 1  П3 = А+Б = 60+40 = 100

За обособена позиция 2  П3 = А+Б = 60+40 = 100

За обособена позиция 3  П3 = А+Б = 60+40 = 100

.                                                                                                                                                                                                       .

В техническото предложение по обособена позиция 1, участникът „СТРОЙПРОЕКТ“ ООД е обърнал внимание само на един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател А - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА , и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства, а именно:

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси, за което получава 30т.

В техническото предложение по обособена позиция 2, участникът „СТРОЙПРОЕКТ“ ООД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори, и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 3, участникът „СТРОЙПРОЕКТ“ ООД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори, и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 1, участникът „СТРОЙПРОЕКТ“ ООД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

В техническото предложение по обособена позиция 2, участникът „СТРОЙПРОЕКТ“ ООД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

В техническото предложение по обособена позиция 3, участникът „СТРОЙПРОЕКТ“ ООД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

При така направената оценка по Показател 3 участникът получава:

За обособена позиция 1  П3 = А+Б = 60+40 = 100

За обособена позиция 2  П3 = А+Б = 30+40 = 70

За обособена позиция 3  П3 = А+Б = 60+40 = 100

.                                                                                                                                                                                                       .

В техническото предложение по обособена позиция 1, участникът „АБ“ АД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател А - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА , и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 2, участникът „АБ“ АД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори, и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 3, участникът „АБ“ АД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори, и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 1, участникът „АБ“ АД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

В техническото предложение по обособена позиция 2, участникът „АБ“ АД   е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

В техническото предложение по обособена позиция 3, участникът „АБ“ АД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

При така направената оценка по Показател 3 участникът получава:

За обособена позиция 1  П3 = А+Б = 60+40 = 100

За обособена позиция 2  П3 = А+Б = 60+40 = 100

За обособена позиция 3  П3 = А+Б = 60+40 = 100

.                                                                                                                                                                                                       .

В техническото предложение по обособена позиция 1, участникът „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател А - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА , и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 2, участникът „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори, и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 3, участникът „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори, и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 1, участникът „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

В техническото предложение по обособена позиция 2, участникът „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

В техническото предложение по обособена позиция 3, участникът „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

При така направената оценка по Показател 3 участникът получава:

За обособена позиция 1  П3 = А+Б = 60+40 = 100

За обособена позиция 2  П3 = А+Б = 60+40 = 100

За обособена позиция 3  П3 = А+Б = 60+40 = 100

.                                                                                                                                                                                                       .

В техническото предложение по обособена позиция 1, участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател А - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА , и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 2, участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори, и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 3, участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори, и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В Спецификацията на всички използвани материали, от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, за което получава 60т.

В техническото предложение по обособена позиция 1, участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

В техническото предложение по обособена позиция 2, участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

В техническото предложение по обособена позиция 3, участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД е обърнал внимание на всеки един от посочените в таблицата по- горе фактори от подпоказател Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА., и за него е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отчел е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки”;

- изложил  е „ясно” и „подробно” мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск, за което получава 40 точки.

При така направената оценка по Показател 3 участникът получава:

За обособена позиция 1  П3 = А+Б = 60+40 = 100

За обособена позиция 2  П3 = А+Б = 60+40 = 100

За обособена позиция 3  П3 = А+Б = 60+40 = 100

Комисията обобщи до този момент резултатите по показателите 1, 2 и 3 от комплексната оценка:

За участника „ПИ ЕС  АЙ“ АД

по обособена позиция 1

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 100 | 10 % | 10 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 10 | 20 % | 2 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

по обособена позиция 2

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 100 | 10 % | 10 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 13,4 | 20 % | 2,68 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

по обособена позиция 3

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 100 | 10 % | 10 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 12,5 | 20 % | 2,5 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

За участника „СТРОЙПРОЕКТ“ ООД

по обособена позиция 1

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 50 | 10 % | 5 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 100 | 20 % | 20 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 70 | 40 % | 28 |

по обособена позиция 2

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 50 | 10 % | 5 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 69,07 | 20 % | 13,81 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

по обособена позиция 3

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 50 | 10 % | 5 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 57,47 | 20 % | 11,49 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

За участника „АБ“ АД

по обособена позиция 1

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 50 | 10 % | 5 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 30 | 20 % | 6 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

по обособена позиция 2

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 50 | 10 % | 5 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 33,5 | 20 % | 6,7 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

по обособена позиция 3

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 50 | 10 % | 5 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 25 | 20 % | 5 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

За участника „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД

по обособена позиция 1

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 100 | 10 % | 10 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 90,91 | 20 % | 18,18 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

по обособена позиция 2

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 100 | 10 % | 10 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 77,01 | 20 % | 15,40 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

по обособена позиция 3

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 100 | 10 % | 10 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 79,37 | 20 % | 15,87 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

За участника „ЩРАБАГ“ ЕАД

по обособена позиция 1

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 100 | 10 % | 10 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 90,91 | 20 % | 18,18 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

по обособена позиция 2

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 100 | 10 % | 10 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 100 | 20 % | 20 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

по обособена позиция 3

| Показател – П (наименование) | бр. точки | Относителна тежест в КО | Точки в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1 | 100 | 10 % | 10 |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 100 | 20 % | 20 |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % | 40 |

Въз основа на гореописаното комисията реши второто по ред, открито заседание за отваряне на Плик № 3 с надпис “Предлагана цена” да се проведе на 20.07.2015г. в 09:30 часа, в Конферентната зала, ет.4, в сградата на Община Харманли, пл. „Възраждане”  №1. Комисията указва на Георги Китов – редовен член на комисията да публикува в профила на купувача съобщение за деня и часа за отваряне на ценовите оферти на участниците, в което съобщение да посочи резултатите от комплексната оценка изчислени до този етап от процедурата.

Настоящия протокол бе съставен на 15.07.2015г.

Комисия:

Председател:………(П)…….………….

/ инж. Василка Лозева /

Членове:  1…………(П)…………….………….

/ Васил Шаринов /

2………(П)…………….………….

/ Георги Китов /

3………(П)…………..…………….

/ Елисавета Златанова /

4………(П)…………..…………….

/ Цвета Черкезова /