###### ИЗГОТВИЛ:………(П)……………

###### Цвета  Черкезова- юрисконсулт в отдел „ПНД“ при Община Харманли

###### СЪГЛАСУВАЛ:………(П)……………

###### Николай Колев- гл. счетоводител при Община Харманли

###### СЪГЛАСУВАЛ:………(П)……………

###### Добромира Иванова – юрист при Община Харманли

###### СЪГЛАСУВАЛ:………(П)……………

###### инж. Тончо Тончев- началник отдел ТУиС при Община Харманли

###### ПРОВЕРИЛ:………(П)……………

###### Инж. Гено Генев- зам. Кмет на Община Харманли

###### ОДОБРЯВАМ :………(П)……………

###### МИХАИЛ ЛИСКОВ

###### Кмет на Община Харманли

###### ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

###### ЗА

###### СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

###### С ПРЕДМЕТ:

###### „Избор на изпълнител във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за изпълнение на дейности и изготвяне на документация по обособени позиции както следва:

###### Обособена позиция 1: Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

###### Обособена позиция 2: Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради в експлоатация, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

###### Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

###### СЪДЪРЖАНИЕ:

###### РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

###### ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

###### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

###### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

###### УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

VI.	ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

###### ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

###### РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

###### ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

###### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

###### Възложител на обществената поръчка

###### Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за сключване на договор, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, с административен адрес: гр. Харманли, пл. ”Възраждане” №1, тел.: 0373 82015, факс: 0373 82525

###### Интернет адрес: www.harmanli.bg,  e-mail: obshtina@harmanli.bg

###### Правно основание за провеждане на процедурата

###### Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на договор на основание чл.16, ал.1, ал.4 и ал.8, във връзка с глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.

###### Участници в обществената поръчка

###### Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата докумнентация. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Упълномощаването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата.

###### Обект на обществената поръчка

###### Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуга по чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП чрез сключване на договор за обществена поръчка.

###### Настоящата документация съдържа пълно описание на обекта на поръчката, условията и изискванията към изпълнението на поръчката.

###### Предмет на обществената поръчка

###### „Избор на изпълнител във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за изпълнение на дейности и изготвяне на документация по обособени позиции както следва:

###### Обособена позиция 1: Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”.

###### Обособена позиция 2: Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради в експлоатация, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”.

###### Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”.

###### Цел на обществената поръчка

###### Целта, която следва да бъде постигната с възлагането на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за изпълнение на горепосочената обществена поръчка по конкретните обособени позиции.

###### След провеждане на процедурата, с участника, определени за изпълнител ще бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка.

###### Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

###### Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

###### по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;

###### подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;

###### осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

###### Прогнозна стойност на обществената поръчка

###### Максималният възможен финансов ресурс за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката е:

###### За обособена позиция №1 – 275 530.00лв. без ДДС

###### За обособена позиция №2 – 196 500.00 лв. без ДДС

###### За обособена позиция №3 – 782 655.00 лв. без ДДС

###### С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се провежда по реда на откритата процедура.

###### Всички разходи по подготовката и представянето на офертите са за сметка на съответните участници.

###### Възложителят не се ангажира с посочените по - горе суми. Посочените по- горе суми са максималните.

###### Достъп до документация за участие. Разяснения по документацията за участие.

###### А. Достъп до документация за участие.

###### Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя – www.harmanli.bg  в Профил на купувача.

###### Б. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

###### Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документация за участие и/или реда за провеждане на процедурата могат да бъдат подавани от лицата, всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:30 ч., в деловодството на Общината най-късно до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти.

###### Възложителят или определено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. В случай, че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за приемане на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща до лицето, направило запитването, ако същото е посочило адрес за кореспонденция, разяснението се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането  - на интернет сайта на Община Харманли - www.harmanli.bg Профил на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. Разяснението се прилага и към документацията за участие.

###### Комуникация между Възложителя и Участниците

###### Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците свързани с настоящата поръчка са в писмен вид.

###### Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

###### Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба и по електронен път.

###### За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това Възложителя, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

###### При предоставяне на изискана, по поръчката от участниците и при сключването на договора, информация, Възложителят може да посочи коя част от нея, която им предоставя има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

###### При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

###### Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, освен при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки.

###### Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

###### Възложителят може да поиска Участника да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

###### При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид (на хартия) и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид на хартиен носител.

###### Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид (на хартия), няма да се приема като предоставена в процедурата.

###### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- „Избор на изпълнител във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за изпълнение на дейности и изготвяне на документация по обособени позиции както следва:

- Обособена позиция 1: Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- Обособена позиция 2: Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради в експлоатация, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- Въведение

- Настоящата техническа спецификация е разработена на база методически указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на МРРБ, приета с ПМС №18 от 2.02.2015г.и изменена и допълнена с Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.).

- Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

- Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

- по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;

- осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

- В изпълнение на програмата Община Харманли провежда настоящата процедура за възлагане на дейностите по обособените позиции съгласно Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове.

- ВАЖНО!!! Всяка една обособена позиция следва предходната. След като избраният за изпълнител за обособена позиция 1 изпълни дейностите от възлагателното писмо и предаде на възложителя необходимите документи, Възложителят ги предава на избраният за изпълнител за обособена позиция 2 и т.н. Всеки участник има право да кандидатства само за една обособена позиция. Избраният за изпълнител по обособена позиция едно, следва да съдейства с необходимото на избрания за изпълнител на обособена позиция 2, а те от своя страна да съдействат на избрания за обособена позиция 3.

- ВАЖНО! Предмет на обследване по тази обществена поръчка ще бъдат само тези сгради, за които СС са подали Заявление за интерес и финансова помощ, получили са одобрение за безвъзмездна финансова помощ и е подписан договор между Кмета на Общината и СС/ Приложение № 10 от Методическите указания/ и Договор за целево финансиране между Община Харманли, Областният управител на Хасково и ББР за целево финансиране на конкретната сграда/ Приложение № 11 от Методическите указания/.

- ВАЖНО!

- По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

- ВАЖНО!

- Няма да се финансират:

- Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти.

- Подмяна на асансьори с нови или втора употреба.

- Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти.

- Допустими разходи по настоящата обществена поръчка

- За обособена позиция №1

- разходи за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ, и за съставяне на технически паспорт;

- 275 530.00 лв. без ДДС

- За обособена позиция №2

- разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки;

- 196 500.00 лв. без ДДС

- За обособена позиция №3

- разходи за изготвяне на работни инвестиционни проекти за изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки за достигане на клас на енергопотребление „С”. Авторски надзор.

- 782 655.00 лв. без ДДС

- ББР ще сключва договори за целево финансиране до достигане на лимита за територията на цялата страна по Националната програма за дейностите по техническо и енергийно обследване на сградата (съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от договора за целево финансиране – приложение № 11). Лимитът ще се следи текущо и в зависимост от броя на сградите и предвидените СМР по тях може да бъде увеличаван при наличието на свободен ресурс.

- ПРЕДМЕТ:

- „Избор на изпълнител във връзка с „национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за изпълнение на дейности и изготвяне на документация по обособени позиции както следва:

- Обособена позиция 1: Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- Обособена позиция 2: Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради в експлоатация, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”.

- Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- ПРЕДМЕТЪТ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ:

- За Обособена позиция 1: : Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- І. Описание на сградите предмет на обществената поръчка

- многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум самостоятелни обекта с жилищно предназначение определени от МРРБ.

- II. Основание

- Архитектурното заснемане трябва да съдържа планове на всички етажи с дадени квадратури и материали в помещенията, разрези, фасади.

- Всички разпределения трябва да бъдат заснети и изчертани в М 1:50, с нанесени материали, характерни разгъвки на стените да бъдат с нанесени инсталационни изводи в М 1:50, характерни софити да бъдат с нанесени инсталационни изводи в М 1:50, вертикалните разрези да бъдат в М 1:50, всички фасади да бъдат в M l:50 с нанесени материали.

- Техническите паспорти на обектите се изготвят в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи – Закон за Устройство на територията и Наредба № 5  от 28 декември 2006 година за техническите паспорти на сградите.

- При изготвяне на паспортите на сградите да се обърне внимание на следното:

- За съставяне на технически паспорт на съществуваща сграда се извършва обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ.

- ІІI. Обследването включва:

- 1. съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;

- 2. установяване на действителните технически характеристики на сградата по разделите на част А от техническия паспорт;

- 3. анализ на действителните технически характеристики на сградата и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове.

- 4. разработване на мерки за подобряване състоянието на сградата;

- 5. съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на сградата;

- 6. друго във връзка с НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

- Препоръки за обхват на техническото обследване приложим за целите на програмата.

- Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да се извършва по части на инвестиционния проект, както следва:

- Част „Архитектурна” – извършва се архитектурно заснемане, ако не е налична проектна документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в разпределенията,  извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата.

- Част „Конструктивна” – изключително важна част, с която се цели доказване на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период.

- Част „ВиК” – обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

- Част „Ел. инсталации” – обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

- Част „ОВК” – обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените ремонтни работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система – вид, размери и др. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

- Част „Пожарна безопасност” – обследват се сградата за пожарна опасност, състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

- Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти.

- Препоръчително съдържание на конструктивните обследвания (съгласно разработена от КИИП "Методика за единните критерии за обследване за съществуващи сгради, съоръжения и инсталации").

- Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата конструкция на сградата – идентифициране на конструктивната система, идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др.

- Извършване на конструктивно заснемане/при необходимост/, технически оглед, визуално

- Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и др.

- Установяване на основните размери на напречните сечения на главните конструктивни елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част „Конструкции“, ако има налична проектна документация.

- Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, стомана и др.).

- Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива се извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен период. Установяване на състоянието на характерни дюбелни съединения - уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние на ел. заварките – параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено дюбелно съединение.

- Конструктивна оценка на сградата

- 1. 	Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по време на досегашния период.

- 2а. 	Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, включително и проведени ремонтни дейности.

- 2б. 	Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати ли са носещи конструктивни елементи.

- 3. 	Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС секцията и на характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики на вложените материали.

- Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните нормативни актове.

- Заключение за съотношението между действителната носеща способност и антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация.

- ІV. Очаквани резултати

- Извършено архитектурно заснемане, извършени обследвания за установяване на техническите характеристики и изготвен технически паспорт на сградата.

- V. Изискване за представяне на крайният продукт

- Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български език:

- на хартиен носител:

- - архитектурно заснемане – в папки, комплектовани в четири оригинални екземпляра;

- - доклад от извършени обследвания за установяване на техническите характеристики  -  в папки, комплектовани в четири оригинални екземпляра;

- - технически паспорт – 4 оригинални екземпляра

- 2. електронна версия на СD или DVD – представя 1 бр. диск- софтуерна съвместимост –Microsoft Office 2007; Auto Desk Auto CAD или еквивалент

- VІ. Стойност на поръчката

- Максималната стойност на поръчката е 275 530.00 лева без ДДС.

- ВАЖНО: Изпълнителят следва да съблюдава изискванията на всички действащите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

- За Обособена позиция 2: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради в експлоатация, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- Описание на сградите предмет на обществената поръчка

- многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум самостоятелни обекта с жилищно предназначение определен от МРРБ.

- А. Обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на сградите (съществуващи сгради)

- Обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сградния фонд ще се извърши само за сградите, за които обследване за установяване на техническите характеристики, извършено по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, установи, че сградата е конструктивно устойчива.

- Обследването и сертифицирането на сгради се извършва от лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ.

- Б. Предмет и обхват на обследването за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация.

- Определяне на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради по реда на Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите {Обн. - ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г. в сила от 29.12.2009 г.)

- 1. Определянето на енергийните им характеристики сградите се разглеждат като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на следните основни компоненти:

- сградните ограждащи конструкции и елементи;

- системите за поддържане на параметрите на микроклимата;

- вътрешните източници на топлина;

- обитателите;

- климатичните условия.

- 2. Енергийните характеристики на сгради се определят по единна методология, която включва:

- ориентацията, размерите и формата на сградата;

- характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в това число:

- а)	топлинни и оптически характеристики;

    - б)	въздухопропускливост; и се отчитат и изискванията за влагоустойчивост и водонепропускливост.

- системите за отопление и гореща вода за битови нужди;

- системите за охлаждане;

- системите за вентилация;

- системите за осветление;

- пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;

- естествената вентилация;

- системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);

- външните и вътрешните климатични условия.

- В. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради по условията и реда на Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (Обн. - ДВ, бр. 101 от22.11.2013 г., е сила от 22.11.2013 г.)

- Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация трябва да съдържа:

- 1. а) идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи – пълен опис на ограждащите елементи на сградите, схеми на всички видове стени, тавани и подове, състояние и вид на дограми, стени, подове и тавани, описание и сравнение с нормативните коефициенти към момента на въвеждане в действие на сградата, подобряване или влошаване през изминалите години, в които сградата е експлоатирана;

- б) описание и идентификация на системите за осигуряване на микроклимата – отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на климатични системи (ако има такива); състояние на електрическите инсталации – силнотокови, слаботокови, осветителни, озвучителни, звънчеви, телефонни и т.н.; състояние на водопроводната инсталация и инсталацията за битово горещо водоснабдяване;

- в)измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;

- 2. а) разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за ограждащите елементи на сградата – дограма, стени, подове и тавани;

- б) подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация на енергия, и снабдяването им с индикатор за движение; препоръки за подмяна на съоръженията, консумиращи най-много енергия с енергоефективни; подобряване на регулирането на помпи и вентилатори и предвиждане на честотно регулиране;

- 3. технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и на съотношението "разходи - ползи".

- 4. оценка на спестените емисии CO2 в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

- 5. анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност, който е част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата.

- За целите на извършване на обследването за енергийна ефективност Възложителят предоставя на лицето по чл. 43 от ЗЕЕ следните документи:

- 1. технически паспорт на сградата;

- 2. резултатите от извършено обследване/обследвания на сградата;

- 3. Резултата от извършената проверка по чл. 50, ал. 1 ЗЕЕ и чл. 51, ал. 1 ЗЕЕ(ако Възложителят разполага с такива).

- За целите на обследването собствениците на самостоятелните обекти в сградата предоставя на лицето по чл. 43 от ЗЕЕ данни за енергопотреблението на сградата/сградите за последните три години.

- Обследването на сгради в експлоатация обхваща следните технически средства и системи:

- средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата;

- системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни потоци, в т.ч. от възобновяеми източници;

- топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни;

- електроснабдителните системи;

- осветителните системи;

- системите за осигуряване на микроклимата;

- системите за гореща вода за битови нужди;

- сградните ограждащи конструкции и елементи.

При обследването на сгради в експлоатация се прилагат и разпоредбите на  Наредба № РД-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране.

- При обследването на сгради в експлоатация се прилагат и разпоредбите на Наредба № РД-16-932 от 23.10.2009 г, за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях (Обн. -ДВ. бр. 89 от 10.11.2009 г., е сила от 10.11.2009 г.).

- Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и дейности:

- 1. подготвителен етап, който включва следните дейности:

- a) оглед на сградата;

- б) събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, както и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 36, ал. 2 ЗЕЕ;

- 2. етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който включва следните дейности:

- а) анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението;

- б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на енергопотребление;

- в) огледи и измервания за събиране на подробна информация за енергопреобразуващите процеси и системи;

- г) обработване и детайлизиран анализ на данните;

- д) анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението;

- е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното подобряване;

- 3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който включва следните дейности:

- а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;

- б) остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок на откупуване";

- в) формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и техникоикономическа оценка на пакетите от мерки;

- г) анализ и оценка на количеството спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;

- 4. заключителен етап, който включва следните дейности:

- а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;

- б) представяне на доклада и резюмето на Възложителя.

- Мерките за повишаване на енергийната ефективност следва да са съобразени с предназначението на сградите и да отговарят на изискванията на Националната стратегия за енергийна ефективност.

- Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме.

- Докладът съдържа:

- 1. подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и енергоснабдяване;

- 2. анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи;

- 3. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, пренос, разпределение и потребление на енергия;

- 4. енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните енергоносители;

- 5. сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните;

- 6. оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия;

- 7. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност;

- 8. анализ и оценка на годишното количество спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;

- 9. информация за собственика и собствеността.

- ІІ. Резюмето съдържа кратка информация относно:

- 1. адреса на сградата;

- 2. идентификацията на изпълнителя;

- 3. кратко описание на сградата;

- 4. обща информация за енергопотреблението;

- 5. базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия на сградата;

- 6. класа на енергопотребление на сградата;

- 7. предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност;

- 8. информация за собственика и собствеността.

- Резюмето се изготвя по образец - приложение № 2 към Наредба № 16-1594/13.11.2013 г.

- ВАЖНО: Изпълнителят следва да съблюдава изискванията на всички действащите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

- Изискване за представяне на крайният продукт

- І. Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български

- език, както следва:

- на хартиен носител – в папки, комплектовани в 4 оригинални екземпляра

- електронна версияна СD – представя 1 бр. диск.

- Стойност на поръчката

- Максималната стойност на поръчката 196 500.00 лева без ДДС.

- За Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- Въз основа на проведеното обследване и предписаните мерки и препоръки проектантът/тите на инвестиционния проект са отговорни за проектирането на сградата в съответствие с приложимите за сградата нормативни актове.

- Избраният изпълнител трябва да представи изготвените инвестиционни проекти в обхват и съдържание, съответстващи на фазата на възлагане, включително количествени сметки и спецификации, в съответствие с Наредба № 4/2001г. „За обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти” и специфичните изисквания на проекта.

- Дейностите по изпълнение на услугата включват изготвяне на инвестиционни проекти в работна фаза, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително- монтажни работи (СМР), ползване на документацията за договаряне на изпълнението на строителството, включително чрез процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, както и осигуряваща съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

- *За изработването на същите Възложителят ще предостави на Изпълнителя Технически паспорт за обекта и обследването на енергийна ефективност.

- Инвестиционните проекти (текст и чертежи) се изготвят във фаза работен проект по части:

- Архитектурна;

- Конструктивна/ Конструктивно становище;

- Отопление, вентилация и климатизация (ОВиК)– ако е приложимо;

- Водоснабдяване и канализация (ВиК) – ако е приложимо;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Временна организация безопасност на движението – ако е приложимо;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация по части, в т. ч. подробни количествени и количествено- стойностни сметки за видовете СМР;

- Когато предложените с енергийното обследване мерки са основание за разработване на инвестиционен проект, който подлежи на оценяване на съответствието с изискванията на чл. 169 и на съгласуване и одобряване от съответните държавни и общински органи (чл. 144 ЗУТ), този проект още при разработването му трябва да бъде съобразен и с останалите основни изисквания към строежа, а именно с действащите норми и правила за надеждност и сеизмична устойчивост на конструкцията, за пожарна безопасност, както и със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за безопасна експлоатация. Изпълнението на тези основни изисквания също не трябва да противоречат на изискванията за енергийна ефективност т.е прилага се интегриран подход при изпълнение на нормите.

- От друга страна енергоспестяващият ефект, съответно еквивалентният му екологичен ефект са пряко повлияни от качеството на изпълнение на СМР в сградите. В този смисъл проектът, който ще послужи за провеждане и възлагане на строителството в сградите трябва умело да рамкира технически и други изисквания, съгласно §1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, които да не допускат компромис по отношение на качеството, за да са гарантирани от гледна точка на изпълнението на СМР за постигане на двата изчислени ефекта с енергийното обследване – енергийното спестяване на доставена и първична енергия от една страна и ограничаване на вредните емисии СО2 в атмосферата от друга. От друга страна в ПРОЕКТЪТ трябва да се включат и други видове СМР, без които  изпълнението на мерките за енергийна ефективност не би довела до необходимото качество и които допринасят косвено за гарантиране на прогнозирания с обследването енергоспестяващ ефект.

- Проектът трябва да се изготви върху конкретните проектни решения, обемът и съдържанието на които ще са определени с проектна документация за всяка сграда. Проектната документация за сградата включва: проекти, изработени в съответните фази, по онези части на инвестиционния проект, за които с обследването за енергийна ефективност (извършено по реда на ЗЕЕ), са комбинирани енергоспестяващи мерки за сградата в разходно най-изгодния пакет. В зависимост от спецификата на всяка сграда и на основание чл. 139, ал. 2 от ЗУТ, проектната документация включва и частите на инвестиционния проект, въз основа на които може да се направи оценка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 и да се изпълни строежът.

- Проектантът,  съгласно чл. 137 от ЗУТ, е компетентен да реши дали предложените енергоспестяващи мерки попадат в обхвата на дефинициите на реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

- Необходимо е да се има предвид обаче, че нормативната уредба търпи изменения и динамично се хармонизира с европейското право. Предвид това нейното проследяване, познаване и правилно прилагане се превръща в ключов фактор за безпрепятствено реализиране на програми и проекти. На това място е важно да се отбележи, че в съответствие с Директива 2010/31/ЕС в ЗЕЕ беше определен количествен измерител на понятието „основен ремонт“ и на основание т. 20 от § 1 от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ „Основен ремонт” е ремонт на сграда, който обхваща над 25 % от площта на външните ограждащи елементи на сградата. Въведената легална дефиниция по смисъла на ЗЕЕ значително улеснява общинските власти, проектантите и консултантите при определяне на обхвата за основен ремонт и прилагане разпоредбите на ЗУТ, съгласно който за извършване на дейности по основен ремонт се изисква да се издаде строително разрешение. Необходимо е да се има предвид още, че по смисъла на ЗЕЕ.

- „Програми по енергийната ефективност“ са дейности и мерки, насочени към групите крайни клиенти, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност. Означава, че параметрите за енергоспестяване, заложени в обследването за енергийна ефективност, по същество са и „индикатори за отчитане на постигнатите резултати” от програмата, които подлежат на последваща проверка и мониторинг.

- Да се има предвид (относно проекта):

- Проектът трябва да определя рамката за изпълнение на основни видове допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез:

- а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, материали и аксесоари);

- б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи;

- в) повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с потреблението на енергия от конвенционални източници;

- г) повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници;

- д) повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко жилище.

- Допустимите за финансиране дейности по проекта включват:

-  подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

-  топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

-  основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

-  изграждане на инсталации за оползотворяване на ВЕИ – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията;

-  ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда);

-  ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда);

-  инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране, регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на ССО в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда);

-  газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа;

-  съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда) в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

- ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

- Конкретните отговорности на Изпълнителя са както следва:

- - Изработване на инвестиционни проекти за изпълнение на мерки за енергийна ефективност за всяка одобрена сграда, включително подробни количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР, съгласно Наредба № 4 от Изискване за 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и специфичните изисквания на проекта.

- - Упражняване на авторски надзор по време на строителството, което включва:

- присъствие при съставянето на задължителните актове и протоколи по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя, наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на СМР за спазване на предписанията на проектантите и точно изпълнение на изработения проект от всички участници в строителството, съгласуване при необходимост на промени в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на строителния надзор, заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите.

- Работният проект за нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по програмата.

- Представяне на крайният продукт

- Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български

- език, както следва:

- на хартиен носител – в папки, комплектовани в 4 оригинални екземпляра

- електронна версияна СD – представя 1 бр. диск - софтуерна съвместимост –Microsoft Office 2007; Auto Desk Auto CAD или еквивалент.

- Стойност на поръчката

- Максималната стойност е 782 655.00 лева без ДДС.

- ВАЖНО: Изпълнителят следва да съблюдава изискванията на всички действащите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

- ОБЩ ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

- Описаните технически изисквания за изпъление на дейностите ще се извършват съответно на сградите за които Сдружението на собствениците е сключило договор с община Харманли. Одобрени са за 100% безвъзмендно финанциране от ББР.

- Конкретните количества, предмет на настоящата открита процедура за конкретната обособена позиция и на сключения по нея договор, ще се определят от Възложителя в изпращаните до изпълнителите Възложителни писма - Неразделна част от договора.

- Възложителят не се задължава да възложи цялото прогнозно (предвидено) количество за периода на действие на договора – 31.12.2016г., а ще заявява в съответствие с нуждите си и в съответствие с броя на сградите, за които има осигурено финансиране по Националната програма.

- Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат съгласувано и са нормативната база за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите.

- Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните:

- да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на въздуха, влага и шум;

- отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е минимално;

- да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации;

- да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;

- да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

- Техническият показател, който се нормира в числова стойност за съответните нива на енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление е интегрираният показател „специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2“. За различните предназначения на сградите този показател има различни нормативни числови стойности за съответните нива на енергопотребление по скалата от А+ до G.

- При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най-малко:

- 1) ориентацията, размерите и формата на сградата;

- 2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в т.ч.:

- а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;

- б) въздухопропускливост;

- 3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта;

- 4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително изолационните характеристики;

- 5) климатичните инсталации;

- 6) системите за вентилация;

- 7) естественото осветление и осветителните инсталации;

- 8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;

- 9) естествената вентилация;

- 10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;

- 11) външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата и вътрешните климатични условия;

- 12) вътрешните енергийни товари.

- Посочените елементи участват задължително в енергийния баланс на сградата, определяйки я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни климатични условия.

- Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02. 2010 г., включително се приема за изпълнено, когато интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С”.

- Изискванията и последователността на стъпките при определяне на необходимите параметри и показатели по отношение на енергийната ефективност се прилагат при проектирането на нови, както и при реконструкции и обновяване на съществуващи сгради. Специфичното при съществуващите сгради е, че процесът стартира с възлагане на обследване за енергийна ефективност по реда на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, издадена на основание ЗЕЕ, предмет на настоящата процедура.

- Обследването за енергийна ефективност е процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сградите, определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност. Извършва се от консултанти (юридически лица), с право да извършват такава дейност и вписани по реда на ЗЕЕ в публични регистри в АУЕР.

- Тук е важно да се отбележи, че избраният пакет от приоритетни енергоспестяващи мерки, предложени с енергийното обследване и съдържащи технически параметри на показателите за разход на енергия по същество представляват технико-икономическото задание за възлагане и разработване на инвестиционен строителен проект. Това означава, че за да се гарантира на това място осъществяването на правилна нормативна връзка между ЗЕЕ и ЗУТ, съответно правилна взаимовръзка между действията на отделните участници в процеса по обновяване на сградите, в техническите спецификации за провеждане и възлагане на обществени поръчки за проектиране и строителство следва да бъдат заложени именно техническите параметри от енергийното обследване, с които е изчислен енергоспестяващият и екологичен ефект от прилагане на всяка мярка от предложения като разходно най-ефективен пакет.

- Проектантът, съгласно чл. 137 от ЗУТ, е компетентен да реши дали предложените енергоспестяващи мерки попадат в обхвата на дефинициите на реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

- Общи и специфични изисквания към строителните продукти:

- Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

- По смисъла на Регламент № 305:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

- Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите .

- Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

- 1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

- 2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

- 3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

- Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

- На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

- Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

- Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

- В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи ясно коефициентите на топлопреминаване през външните ограждащи елементи на сградата, които трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за съответното предназначение в сградата, като тези коефициенти също се взимат от инвестиционния проект, където на по-ранен етап са съобразени и съгласувани с резултатите от обследването за енергийна ефективност.

- Други условия

- Дейностите по настоящите услуги се осъществяват на територията на Община Харманли.

- Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български език.

- Най-късно 5 дни преди изтичане на срока за предаване на извършената услуга по договора, Изпълнителят представя на Възложителя и СС документацията  за разглеждане от Общото събрание на Сдружението.

- В случаите, когато Възложителят установи, че представеният от Изпълнителя краен продукт не отговаря на изискванията на техническата спецификация и/или има неточности/пропуски/грешки, дава писмени предписания за поправки и допълнения, които Изпълнителят следва на извърши в срок от 5 работни дни.

- Услугата по договора се счита за изпълнена с подписването на окончателен приемно-предаватнелен протокол между Възложител и Изпълнител. Той следва да бъде подписан в срока на възлагателното писмо към договора.

- Срокът за изпълнение на договора е обвързан със срока за изпълнение на Националната програма- 31.12.2016 г или до изчерпване на финансовия ресурс определен за цялата страна.

- ББР ще сключва договори за целево финансиране до достигане на лимита за територията на цялата страна.

- Всеки участник може да подаде оферта само за една обособените позиции. В случай, че един и същ участник е подал оферта за повече от една от обособените позиции по настоящата обществена поръчка, същият ще бъде отстранен от участие и по двете/трите позиции.

- Общата финансова рамка е максимално определена на база прогнозните (предвидените) количества, обхващащи периода на действие на договора . Посочените прогнозни количества в ценовите оферти са индикативни. Конкретните количества ще бъдат определени съгласно необходимостта на възложителя и ще бъдат посочени във Възлагателното писмо - Неразделна част от договора.

###### УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

###### ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

###### ОБЩИ/ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА:

###### В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.

•	представяне на участника, което включва:

посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, и

- доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП, ако такива се изискват от възложителя;

- при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

•	оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;

•	доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

•	декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

•	видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;

•	декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП;

•	декларация за приемане на условията в проекта на договор;

•	друга информация, посочена в обявлението и  в документацията за участие;

•	списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Участниците - юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично пълномощно.

В случай, че участникът е обединение (или консорциум) се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуги в държавата членка, в която са установени.

За участниците - обединения, които не са юридически лица следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ за създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

В случаите, когато съдружниците u обединението са сключили договор за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, участникът трябва да представи допълнително споразумение към този договор за участие в настоящата открита процедура. В този договор/допълнително споразумение съдружниците са длъжни да определят какви дейности ще извършва всеки съдружник в обединението при изпълнение на обществената поръчка.

Договорът/споразумението за създаване на обединение/споразумението за участие на вече създадено обединение в настоящата процедура следва да бъде подписан от лицата, участващи в обединението. В договора участниците в обединението, трябва да определят лицето, което ще представлява Обединението за целите на поръчката. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.

###### Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

###### а)	съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и
всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното
изпълнение на поръчката;

###### б)	обединението е създадено със срок до окончателното изпълнение па
обществената поръчка;

###### в)	всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото и в
срок изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено
обединението.

###### Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

###### При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, в случаите по чл. 49 от ЗОП, изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

###### С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността па обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

###### Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства;

###### осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

###### а)	престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

###### б)	подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс:

###### в)	участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс:

###### г)	престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс:

###### д)	престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс:

###### обявен е в несъстоятелност;

###### е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

###### е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

###### е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:

###### има задължения по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени е влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване па задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

###### е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

###### е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

###### при който лицата по чл. 47. ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла па § 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

###### е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

###### когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

###### Забележка: „Свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

###### а)	роднини по права линия без ограничение;

###### б)	роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

###### в)	роднини по сватовство - до втора степен включително;

###### г)	съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

###### д)	съдружници;

###### е)	лицата, едното от които участва в управлението па дружеството на другото;

###### ж)	дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите,
издадени с право на глас в дружеството.

###### Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице. което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

###### Забележка: „Свързано предприятие" по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки е предприятие:

###### а)	което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

###### б)	върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо
влияние, или

###### в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7. т. 5 или 6 ЗОП, или

###### г) което заедно с възложител по чл. 7 ЗОП е обект па доминиращото влияние на друго предприятие.

###### Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелствата с декларацията по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

###### Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

###### документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2. издадени от компетентен орган, или

###### извлечение от съдебен регистър, или

###### еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

###### Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

###### Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

###### От участие се отстраняват оферти:

###### които не отговарят на предварително обявените условия в тази Документация;

###### когато участникът не е представил някой от необходимите документи или информация, изискуеми по чл. 56 от ЗОП и/или документите, предвидени в настоящата документация, след като са били изискани от него от Оценителната комисия;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявелнието обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП.

•	когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

•	за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

Възложителя не поставя изискване за икономическо и финансово състояние към участниците.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ квалификация и изискуеми документи за доказване:

Участникът в настоящата процедура трябва да отговаря на следните минимални изисквания по чл. 51  от ЗОП за доказване на технически  възможности, в съответствие с обособената позиция, за които кандидатства, а именно:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

2.1.1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил минимум 3 услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката.

За „услуги, сходни  с предмета на поръчката”, възложителят ще приема услуги за обследване на строежи за установяване на характеристиките му и/или съставяне на технически паспорти.

Това изискване се доказва със:

- Списък на услугите /Приложение № 11/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга;

- Доказателство за извършената услуга - под формата на удостоверение отговарящо на изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗОП, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

2.1.2 Участникът следва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен, в областта на конструктивно обследване и архитектурно заснемане на сгради; проектиране, управление и изпълнение на проекти в енергетиката, енергийната и благоустройствената инфраструктура или еквивалентен.

2.1.3.  Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно - технически екип за изпълнение на поръчката. Ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, трябва да са в състав минимум посочения по-долу, и да отговарят на следните изисквания:

- Архитект - висше образование, магистърска степен по архитектура, или еквивалент; притежаващ: валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността; да притежава опит в изпълнението на еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка услуга на минимум една сграда.

- Строителен инженер - висше образование, магистърска степен строителен инженер /ПГС/, или еквивалент; притежващ: валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/, или еквивалент, валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, минимум 5 г. професионален опит по специалността; да притежава опит в изпълнението на еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка услуга на минимум една сграда.

###### - Електроинженер – висше образование, магистърска степен, електроинженер, или еквивалент; притежаващ:

###### -           валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;

###### -           валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”;

###### -           минимум 5 г. професионален опит по специалността;  да притежава опит в изпълнението на еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка услуга на минимум една сграда.

###### - Инженер ОВК – висше образование, магистърска степен, отопление, вентилация и клим., или еквивалент; притежаващ:

###### -           валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;

###### -           валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”;

###### -           минимум 5 г. професионален опит по специалността; да притежава опит в изпълнението на еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка услуга на минимум една сграда.

###### - Инженер ВиK – висше образование, магистър степен инженер ВиК, или еквивалент; притежаващ:

###### -           валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;

###### -           валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”;

###### -           минимум 5 г. професионален опит по специалността; да притежава опит в изпълнението на еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка услуга на минимум една сграда.

###### - Строителен инженер - висше образование, магистърска степен строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна”

###### -           валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;

###### -           валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

###### валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”;

###### -           минимум 5 г. професионален опит по специалността.

Забележка: За услуги сходни с предмета на настоящата поръчка, възложителят ще приеме услуги за обследване на строежи за установяване на характеристиките му и/или съставяне на технически паспорт.

Забележка: При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени.

Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен с офертата на участника, е допустимо само с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените.

Участникът представя декларация със списък на техническите лица, които ще използва за извършване на услугата, в която се посочва и образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. Всеки от посочените експерти представя декларация за ангажираността си към изпълнението на поръчката. Горепосочените удостоверения и застраховки се представят в заверено от участника копие.

2.1.4.  Участникът трябва да разполага  със собствени или наети калибрирани уреди и инструменти за обследване чрез неразрушителни методи на строителните конструкции и инсталации, измервателна и изпитателна апаратура и техника – уреди и инструменти за измерване на осветеност, шум, електро измервания и др. или да декларират възможност за използване на строителни и други специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ.

Съответствието се доказва с Декларация за наличното техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка/ приложение № 14/. Съгласно чл. 51а, ал.1 от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените за подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

2.2.1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил минимум 3 услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката.

За „услуги, сходни  с предмета на поръчката”, възложителят ще приема услуги за обследване за енергийна ефективност и/или сертифициране на сгради.

Това изискване се доказва със:

Списък на услугите /Приложение № 11/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга;

Доказателство за извършената услуга - под формата на удостоверение отговарящо на изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗОП, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

2.2.2. Участникът следва да разполага с необходимия персонал - консултанти по енергийна ефективност, определени с наредбата по чл. 44, ал. 9 от Закона за енергийната ефективност, които:

- имат завършено висше образование в областта на техническите науки по професионално направление и специалности съгласно изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9 от ЗЕЕ, признато в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или завършено средно техническо образование;

- имат придобит стаж по специалността – не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен "магистър", не по-малко от три години за лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и не по-малко от 6 години за лицата със завършено средно техническо образование;

- притежават удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по ал.1 на чл.43 от ЗЕЕ във висши технически училища, специализирани в професионалните направления "Енергетика", "Електротехника" и "Архитектура, строителство и геодезия", акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Участникът представя декларация със списък на техническите лица, които ще използва за извършване на услугата, в която се посочва и образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. Всеки от посочените експерти представя декларация за ангажираността си към изпълнението на поръчката.

2.2.3. Участникът следва да е вписан в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/, както и да отговаря на изискванията на чл. 43 от ЗЕЕ, при спазване на приложимата нормативна уредба в областта. Лицата, които ще извършват обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сградите е необходимо да са вписани в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ и да отговарят на условията на чл.43, ал. 1 и чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЕЕ.

Съгласно чл. 51а, ал.1 от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените за подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Забележка: При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени.

###### Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен с офертата на участника, е допустимо само с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените.

ани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

2.2.4. Участникът следва да разполага с необходимите технически средства (оборудване) за измерване при обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради , съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2, т. 2 и чл. 9, ал. 1, т. 2 от  наредба № РД-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране , което се доказва с приложение №15.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

2.3.1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил минимум 3 услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката.

За „услуги, сходни  с предмета на поръчката”, възложителят ще приема услуги за проектиране на сгради и/или упражняване на строителен надзор и/или обследване на строежи за установяване на характеристиките му и/или съставяне на технически паспорти.

Това изискване се доказва със:

- Списък на услугите /Приложение №11/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга;

- Доказателство за извършената услуга - под формата на удостоверение отговарящо на изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗОП, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

2.3.2 Участникът следва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен, в областта на архитектурно и инвестиционно проектиране, управление и изпълнение на проекти в енергетиката, енергийната и благоустройствената инфраструктура или еквивалентен.

2.3.3.  Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно - технически екип за изпълнение на поръчката. Ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, трябва да са в състав минимум посочения по-долу, и да отговарят на следните изисквания:

- Архитект - висше образование, магистърска степен по архитектура, или еквивалент; притежаващ: валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността;

- Строителен инженер - висше образование, магистърска степен строителен инженер /ПГС/, или еквивалент; притежващ: валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/, или еквивалент, валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, минимум 5 г. професионален опит по специалността;

- Електроинженер – висше образование, магистърска степен, електроинженер, или еквивалент; притежаващ:

- валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;

- валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”;

-  минимум 5 г. професионален опит по специалността;

- Инженер ОВК – висше образование, магистърска степен, отопление, вентилация и клим., или еквивалент; притежаващ:

-  валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;

-   валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”;

-  минимум 5 г. професионален опит по специалността;.

- Инженер ВиK – висше образование, магистър степен инженер ВиК, или еквивалент; притежаващ:

-  валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;

-  валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”;

-  минимум 5 г. професионален опит по специалността;

###### - Строителен инженер - висше образование, магистърска степен строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна”

###### -  валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;

###### -   валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

- валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”;

-   минимум 5 г. професионален опит по специалността.

Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен с офертата на участника, е допустимо само с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените.

Участникът представя декларация със списък на техническите лица, които ще използва за извършване на услугата, в която се посочва и образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. Всеки от посочените експерти представя декларация за ангажираността си към изпълнението на поръчката. Горепосочените удостоверения и застраховки се представят в заверени от участника копия.

Съгласно чл. 51а, ал.1 от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Забележка: При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на обявлението за обществена поръчка,  настоящите указания и документацията за участие.

Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания.

Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията за конкретната обособена позиция или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му. Участниците следва да се запознаят с поне две сгради с потенциал за възлагане. Това се доказва с дегларация за оглед на обекта, подписана освен от декларатора и от определено от Възложителя лице от общинската администрация. Участник, който не се е запознал с поне два обекта и не е попълнил декларацията посочена по-горе/ предоставена му от определеното от Възложителя лице в деня на огледа/ се отстранява от участие в процедурата.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за поръчката, както и не може да участва като член на обединение.

Всеки участник има право да участва само за една обособена позиция. Участник кандидатствал за две или три обособени позиции едновременно се отстранява от по нататъшно участие в процедурата.

###### Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, но не е приложил негова декларация за съгласие, като същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

###### При наличие на така посочената хипотеза, соченото за подизпълнител, без негово знание и съгласие лице, което е подало самостоятелна оферта не се отстранява от участие в процедурата.

###### Ако Участник в настоящата процедура е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, като в офертата си е приложил надлежно подписана негова декларация за съгласие и едновременно лицето, сочено за подизпълнител е подало самостоятелна оферта, в този случай лицето посочено за подизпълнител ще бъде отстранено от самостоятелно участие в процедурата.

###### Варианти на предложения в офертата не се приемат.

###### Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

###### Офертата се изготвя и подава на български език.

###### Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените в Съдържанието на офертата се представя и в превод на български език, а документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП – и в официален превод, съгласно дефиницията за официален превод, дадена в парагр. 1, т. 16а от ДР на ЗОП.

###### Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е направено отбелязване: “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис от лицето, направило заверката и свеж печат (ако има такъв) на Участника.

###### Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции.

###### Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

###### Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция и офертата на участника ще бъде отстранена.

###### Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 180 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

###### Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

###### Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да я удължи.

- ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

- Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в тяхната оферта. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора с възложителя. Изпълнителят нямат право да:

- 1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП;

- 2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

- 3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

- а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал.5 от ЗОП;

- б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

- в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл.45а, ал. 6 от ЗОП.

- В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП.

- Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

- Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал.5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл.45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл.45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

- Възложителят приема изпълнението на дейност по договора, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

- При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

- Възложителят извършва окончателното плащане по договор, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.45б, ал. 1 от ЗОП.

- Ако Изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя, Възложителят извършва окончателното плащане по конкретен договор, без да получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.45б, ал. 1 от ЗОП.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ОФОРМЯНЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

Офертата, систематизирана съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатва в три непрозрачни плика, както следва:

Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, съдържа документите изисквани от Възложителя, отнасящи се до административното съответствие и допустимостта на Участниците.

Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържа техническо предложение на участника и ако е приложимо – декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /свободен текст/.

Плик №3 с надпис „Предлагана цена” съдържа ценовото предложение на участника.

###### ОФЕРТА

###### ДО

###### Община Харманли

###### Пл. „Възраждане” № 1, гр. Харманли

###### За участие в открита процедура  по ЗОП  с предмет:

###### „Избор на изпълнител във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за изпълнение на дейности и изготвяне на документация по: и наименованието на обособената позиция за която се кандидатсва „

###### ................................................................................................

###### /име на Участника /

###### ................................................................................................

###### /пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/

###### ................................................................................................

###### /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

###### Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

###### Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или  по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на ал. 1 на чл.56 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на участника.

Офертата задължително съдържа следните информация:

А. Съдържание на офертата

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата се състои от три части:

1. “Информация за правното, икономическо и финансово състояние на участника”; “Информация за техническите възможности и квалификация на участника” – документи, информация  и образци, поставени в Плик №1 “Документи за подбор”.

Ако се представят копия на документи, те трябва да бъдат заверени  "вярно с оригинала" и печат, за участници, за които това условие е приложимо.

2. “ Техническо предложение” - по образеца от документацията с приложена концепция за изпълнение на дейностите предмет на поръчката, и ако е приложимо – декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /свободен текст/ - поставени в Плик №2 с надпис: “Предложение за изпълнение на поръчката”.

###### 3. “Ценова оферта” – по образеца от документацията, поставен в Плик №3 с надпис:  “Предлагана цена”.

###### Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в поръчката.

Б. Гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

Размерът на гаранцията за всяка обособена позиция е 1% от прогнозната  стойност, а именно:

за обособена позиция № 1 - 2 755,30 лв. / две хиляди седемстотин петдесет и пет лева и тридесет стотинки/

за обособена позиция № 2 – 1 965,00 лв. / хиляда деветстотин шестдесет и пет холяди лева/

за обособена позиция № 3 – 7 826,55 лв. / седем хиляди осемстотин двадесет и шест лева и петдесет и пет стотинки/

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя.

Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: "Първа инвестиционна банка” АД, клон Харманли,

Банков код (BIC): FINVBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG67FINV91503316216296

Ако Участникът представя Банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложението за банкова гаранция за участие към документацията.

Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части.

Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Харманли или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде минимум 180 (сто и осемдесет) календарни дни след изтичане срока за получаване на офертите, посочен  в Обявлението за обществена поръчка.

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, освен ако не коригират несъответствието при прилагане на чл.68, ал.8 и 9 от ЗОП.

Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Участникът, определен за потенциален Изпълнител представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:

Банка: "Първа инвестиционна банка” АД, клон Харманли,

Банков код (BIC): FINVBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG67FINV91503316216296

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най – малко 60 дни от датата на приключване на срока на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложението за банкова гаранция за изпълнение към документацията.

При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията.

Договорът не се сключва преди изпълнителят да представи гаранция за изпълнение.

Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение.

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава, става по условията и реда на глава четвърта „Общи правила за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка”, раздел ΙΙΙ „Гаранции” от ЗОП.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Методика за оценяване на Комплексна оценка:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Критерий за оценка на офертите

Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, при показатели и съответни тежести за определяне на комплексната оценка, както следва:

1.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – тежест - 50% - по този показател се оценява концепцията за изпълнение на дейностите по поръчката.

1.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – тежест - 30%

1.3. Срок за изпълнение – тежест - 20%

Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

Комплексната оценка се формира по следната формула:

- Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, при показатели и съответни тежести за определяне на комплексната оценка, както следва:

- 1.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – тежест - 50% - по този показател се оценява концепцията за изпълнение на дейностите по поръчката.

- 1.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – тежест - 30%

- 1.3. Срок за изпълнение – тежест - 20%

- Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

- Комплексната оценка се формира по следната формула:

- КО = 0,5 × Тт + 0,3 × Тц + 0,2 × Тс -  приложима към всеки участник, където:

- КО - Комплексната оценка;

- Тт – Оценка на Техническото предложение, където Тт се разделя на два подпоказателя - Тт1- Програма за изпълнение на предмета на поръчката и Тт2- Работен план – график;

- Тц – Оценка на Ценовото предложение.

- Тс – Срок за изпълнение, където Тс се разделя на два подпоказателя – Тс1 – срок за изпълнение при възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта и Тс2 – срок за изпълнение при възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

- 2. Показатели за оценка и относителната им тежест

- 2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката

- Оценката на техническото предложение се формира като сума от броя на точките по посочените в таблицата по-долу два подпоказателя, като максималният възможен брой точки за оценка на техническото предложение е 100 точки.

- Тт = Тт1 × 0,5 + Тт2 × 0,5, където:

- Тт - Оценка на Техническото предложение;

- Тт1 – Програма за изпълнение предмета на поръчката с тежест в Тт – 0,5;

- Тт2 - Работен план-график с тежест в Тт – 0,5;

- Техническото предложение следва да представя в синтезиран вид концепция за организация на изпълнението на предмета на поръчката. Целта е да се установи разбирането на участника за предмета и задачата на обществената поръчка, както и способността му да изрази позиция по необходимите специфични аспекти, предвид конкретната законодателна рамка, за да се отговори на изискванията на Възложителя. Концепцията следва да покрива всички предвидени дейности в техническите спецификации, разпределени в две самостоятелни части: Програма за изпълнение на предмета на поръчката (Подпоказател 1) и Работен план – график  (Подпоказател 2). Подпоказател 1 се разделя на следните две дейности, които се оценяват:

- Дейност 1: Проучване и техническо обследване за установяване техническите  характеристики на сградата и

- Дейност 2: Съставяне на технически паспорти и регистрация.

- Оценката на техническото предложение се формира като сума от броя на точките по посочените в таблицата по-долу два подпоказателя, като максималният възможен брой точки за оценка на техническото предложение е 100 точки.

- Подпоказател 1- Тт1 – Програма за изпълнение на предмета на поръчката. В тази част Участникът описва разбирането на целите и резултатите, дейностите за тяхното изпълнение, избор на подход за постигане на целите и очертаване на методология, включително средства, подход и методика за реализацията на дейностите; структуриране на екипа и механизъм на вътрешно-екипна координация при разпределение на задачите и отговорностите.

- Подпоказател 2- Тт2 – Работен план – график. В тази част Участникът описва график и организация на работата, включително предварителна оценка на необходимото време за изпълнение, идентифициране и ясно обозначаване на времевите зависимости между дейностите; последователността и съвместимостта на работния план-график с предложения експертен състав.

| № | Показатели за оценка на техническото предложение | точки |
| --- | --- | --- |
| Подпока-зател 1- Тт1 | „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “. |  |
| 1 | Участник, представил завършено, вътрешно непротиворечиво, структурирано и последователно описание на подхода и методологията за изпълнение на предвидените дейности по „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “. Описанието на целите, резултатите и дейностите за тяхното изпълнение, обвързаността на дейностите с резултатите, както и избор на общи и специфични дейности, в зависимост от характеристиките на подход за постигане на целите; средства, способи и инструментариум за изпълнение на предмета на поръчката. | 60 |
| 2 | Участник, чиито подход и методология по „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ имат несъществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и/или последователността на планираните дейности или не съответстват напълно на изискванията на Техническите спецификации, но са реалистични и изпълними и ще доведат до добри резултати за Възложителя. | 40 |
| 3 | Участник, чиито подход и методология по „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ имат значителни пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и/или последователността на планираните дейности или съответстват само на някои от изискванията на Техническите спецификации, но въпреки това ще доведат до задоволителни за Възложителя резултати. | 30 |
| 4 | Участник, чиито подход и методология по „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ имат съществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и/или последователността на планираните дейности и в по-голямата си част не съответстват на изискванията на Техническите спецификации, с което демонстрира неразбиране на по-голямата част от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка и това ще доведе до незадоволителен за Възложителя резултат. | 10 |
| 5 | Участник, представил подход и методология за изпълнение на поръчката с много съществени пропуски по отношение на обхвата и съдържанието на „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ , като не е представил описание на целите и резултатите, дейностите за тяхното изпълнение, и Възложителя няма да получи искания резултат или ще получи лошо изпълнение на дейностите, като последното е незадоволително за Възложителя | Ще бъде предложен за отстраняване от участие. |
|  | „Съставяне на технически паспорт и регистрация“ |  |
| 1 | Участник, представил завършено, изчерпателно и задълбочено, структурирано и последователно описание на подхода и методологията за изпълнение на предвидените дейности по „Съставяне на технически паспорт и регистрация“ . | 40 |
| 2 | Участник, чиито подход и методология относно „Съставяне на технически паспорт и регистрация“ имат несъществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и/или последователността на планираните дейности или не съответстват напълно на изискванията на Техническите спецификации. | 20 |
| 3 | Участник, чиито подход и методология относно „Съставяне на технически паспорт и регистрация“ имат значителни пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и последователността на планираните дейности или съответстват само на някои от изискванията на Техническите спецификации. | 10 |
| 4 | Участник, чиито подход и методология относно „Съставяне на технически паспорт и регистрация“ “ имат съществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и последователността на планираните дейности и в по-голямата си част не съответстват на изискванията на Техническите спецификации. | 5 |
| Подпока-зател 2- Тт2 | Работен план – график на „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ и съставяне на технически паспорт и регистрация |  |
| 1 | Участникът е представил подробен график и организация на работа, като е направил предварителна оценка на необходимото време за изпълнение на предмета на поръчката, обвързано с нормативно определената последователност на дейностите и процедурите. Идентифицирал е и ясно е обозначил ключовите дати и времевите зависимости между дейностите, като точно е определил последователността и съвместимостта на работния план с предложения подход и методика за реализация на поръчката. Подробно, ясно и балансирано са разписани отговорностите на всеки от ключовите и неключови експерти, които напълно отговарят и съответстват на предвидените от участника дейности, включени в „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ и съставяне на технически паспорт и регистрация . Представен и подробно е разписан механизма на вътре-екипната координация при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа. | 100 |
| 2 | Участник, чиито график и организация на работа имат несъществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и последователността на планираните дейности по „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ и съставяне на технически паспорт и регистрация или не съответстват напълно на изискванията на Техническите спецификации, но са реалистични и изпълними и ще доведат до добри за Възложителя резултати | 60 |
| 3 | Участник, чиито график и организация на работа по „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ и съставяне на технически паспорт и регистрация имат значителни пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и последователността на планираните дейности или съответства само на някои от изискванията на Техническите спецификации, но въпреки това ще доведат до задоволителни за Възложителя резултати | 30 |
| 4 | Участник, чиито график и организация на работа, имат съществени и принципни пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и последователността на планираните дейности и в по-голямата си част не съответстват на изискванията на Техническите спецификации, включени в предмета на обществената поръчка, това ще доведе до незадоволително за Възложителя изпълнение на обществената поръчка | 1 |

- Забележка: Участникът следва да представи Работен план график в случаите на възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта и на възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- 2.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката

- Ценовото предложение за всеки участник се оценява по формулата:

- Тц = 100×(Тцmin / Туч), където

- Тц - Оценка на Ценовото предложение за съответния участник;

- Тцmin – Минималната предложена цена в рамките на процедурата (без ДДС);

- Туч – Цената предложена от съответния участник (без ДДС).

- 2.3.  Предложен срок за изпълнение на поръчката – Тс се определя по следния начин:

- Срокът на самия участник за изпълнение на поръчката се оценява по следната формула:

- ТсУЧ= Тс1 + Тс2, където

- Тс1 – срок за изпълнение при възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта;

- Тс2 – срок за изпълнение при възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- Срокът в комплексната оцента се смята по следната формула:

- Тс= (ТсУЧмин/ТсУЧс)×100, където

- ТсУЧ мин- минималния срок предложен от участник

- Тс УЧс – срокът предложен от съответния участник

- КО = Тт × 0.5 + Тц × 0.3 + Тс × 0.2

- ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

- 1. Критерий за оценка на офертите

- Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, при показатели и съответни тежести за определяне на комплексната оценка, както следва:

- 1.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – тежест - 50% по този показател се оценява концепцията за изпълнение на дейностите по поръчката.

- 1.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – тежест - 30%

- 1.3. Срок за изпълнение – тежест - 20%

- Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

- Комплексната оценка се формира по следната формула:

- КО = Тт × 0.5 + Тц × 0.3 + Тс × 0.2 -  приложима към всеки участник, където:

- КО - Комплексна оценка;

- Тт – Оценка на Техническото предложение;

- Тц – Оценка на Ценовото предложение.

- Тс – Срок за изпълнение, където Тс се разделя на два подпоказателя – Тс1 – срок за изпълнение при възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта и Тс2 – срок за изпълнение при възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

- 2. Показатели за оценка и относителната им тежест

- 2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката

- Оценка на изпълнение по отношение качеството и техническите предимства в т.ч. начин на събиране и обработка на първичната информация  Тт   –  максимален брой точки – 100.

- Оценката по отношение качеството и техническите предимства се извършва по следния начин:

- а/ В офертата на съответния участник е приложено подробно описание (план-програма или график работа) на организацията на изпълнение на поръчката по дейности и срокове (в календарни дни). Пълно описание на необходимите предварителна информация и технически данни, начин на тяхното събиране и степента на съдействие от Възложителя за събиране на тези данни и информация. При изложени всички методи, решения и минимално ангажиране на Възложителя за събиране на предварителна информация и технически данни са напълно адаптирани към настоящия обект – съответния участник получава максимален брой точки – 100;

- б/ В офертата на съответния участник има наличие на пропуски в описанието (план-програма или график) на организацията на изпълнение поръчката по дейности и срокове (в календарни дни), необходимата предварителна информация и технически данни и степента на съдействие от Възложителя за събиране на тези данни и информация. При наличие на пропуски в изложените методи и решения или неподробно разработени и ангажиране на Възложителя за предоставяне на предварителна информация и технически данни, които участника самостоятелно може да си набави и методите на организация не са напълно адаптирани към настоящия обект – съответния участник получава – 70 точки;

- в/ В офертата на съответния участник има непълно и неточно описание (план-програма или график) на организацията на изпълнение поръчката по дейности и срокове (в календарни дни), необходимата предварителна информация и технически данни и степента на съдействие от Възложителя за събиране на тези данни и информация. При непълно и неточно изложени методи и решения и ангажиране на Възложителя за предоставяне на предварителна информация и технически данни, без ангажименти съответния участник самостоятелно да си набави и методите на организация са само принципни и не са адаптирани към настоящия обект – съответния участник получава – 40 точки;

- Забележка: Участникът следва да представи план-програма или  график в случаите на възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта и на възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- 2.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката

- Ценовото предложение за всеки участник се оценява по формулата:

- Тц = 100×(Тцmin / Туч), където

- Тц - Оценка на Ценовото предложение за съответния участник;

- Тцmin – Минималната предложена цена в рамките на процедурата (без ДДС);

- Туч – Цената предложена от съответния участник (без ДДС).

- 2.3.  Предложен срок за изпълнение на поръчката – Тс се определя по следния начин:

- Срокът на самия участник за изпълнение на поръчката се оценява по следната формула:

- ТсУЧ= Тс1 + Тс2, където

- Тс1 – срок за изпълнение при възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта;

- Тс2 – срок за изпълнение при възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- Срокът в комплексната оцента се смята по следната формула:

- Тс= (ТсУЧмин/ТсУЧс)×100, където

- ТсУЧ мин- минималния срок предложен от участник

- Тс УЧс – срокът предложен от съответния участник

- КО = Тт × 0.5 + Тц × 0.3 + Тс × 0.2

- ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

- 1. Критерий за оценка на офертите

- Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, при показатели и съответни тежести за определяне на комплексната оценка, както следва:

- 1.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – тежест - 50% по този показател се оценява концепцията за изпълнение на дейностите по поръчката.

- 1.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – тежест - 30%

- 1.3. Срок за изпълнение – тежест - 20%

- Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

- Комплексната оценка се формира по следната формула:

- КО = Тт × 0.5 + Тц × 0.3 + Тс × 0.2 -  приложима към всеки участник, където:

- КО - Комплексната оценка;

- Тт – Оценка на Техническото предложение, където Тт се разделя на два подпоказателя – Тт1 - Обосновка на участника - показва разбирането на участника за обхвата и същността на конкретната услуга и на изискванията на Възложителя, заложени в Техническите спецификации и Тт2 - Методология за решаване на проектантската задача ;

- Тц – Оценка на Ценовото предложение, където Тц се разделя на три подпоказателя - Тц1 - предложена цена на кв. метри за изпълнение по предмета на дейност/изготвяне на проекти/ , Тц2- предложена цена на брой за изпълнение по предмета на дейност/изготвяне на проекти/  и Тц3 - предложена цена за авторски надзор.

- Тс – Срок за изпълнение, където Тс се разделя на два подпоказателя – Тс1 – срок за изпълнение при възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта и Тс2 – срок за изпълнение при възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

- 2. Показатели за оценка и относителната им тежест

- 2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката

- Оценката на техническото предложение се формира като сума от броя на точките по посочените в таблицата по-долу два подпоказателя, като максималният възможен брой точки за оценка на техническото предложение е 100 точки.

- Тт = Тт1 + Тт2, където:

- Тт - Оценка на Техническото предложение;

- Тт1 – Обосновка на участника - показва разбирането на участника за обхвата и същността на конкретната услуга и на изискванията на Възложителя, заложени в Техническите спецификации Тт2 - Методология за решаване на проектантската задача

- Тт1 Обосновка на участника - показва разбирането на участника за обхвата и същността на услугата, предмет на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, заложени в Техническите спецификации

| - Критерии | - Точки |
| --- | --- |
| - За направеното техническо предложение три от следните са в сила: - -Детайлно и всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка) са описани спецификите и целите на проектите, като са анализирани възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането на работния инвестиционния проект, и начина, по който те биха били адресирани,както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави; - - Конкретизирани са спецификите на съдържанието (текстово и графично) на конкретния тип работен инвестиционен проект; - - Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата на процеса по съгласуване и одобряване на работния инвестиционния проект. | - 50 |
| - За направеното техническо предложение две от следните са в сила: - -Детайлно и всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка) са описани спецификите и целите на проектите, като са анализирани възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането на работния инвестиционния проект, и начина, по който те биха били адресирани,както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави; - - Конкретизирани са спецификите на съдържанието (текстово и графично) на конкретния тип работен инвестиционен проект; - - Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата на процеса по съгласуване и одобряване на работния инвестиционния проект. | - 30 |
| - За направеното техническо предложение само едно от следните е в сила: - -Детайлно и всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка) са описани спецификите и целите на проектите, като са анализирани възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането на работния инвестиционния проект, и начина, по който те биха били адресирани,както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави; - - Конкретизирани са спецификите на съдържанието (текстово и графично) на конкретния тип работен инвестиционен проект; - - Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата на процеса по съгласуване и одобряване на работния инвестиционния проект. | - 5 |

- Тт2 Методология за решаване на проектантската задача

| - Критерии | - Точки |
| --- | --- |
| - За направеното техническо предложение три от следните са в сила: - -Детайлно са описани етапите на изпълнение на проектантската задача, като всеки етап е декомпозиран на дейностите, включени в него; - -Подробно е описана технологията на дейностите по проучването на конкретната проектантска задача, както и последователността и взаимовръзката между отделните проучвания; - -Предложеният подход на взаимодействие между членовете на екипа, както и на екипа с компетентните администрации и органи, доказва възможността на участника за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача. | - 50 |
| - За направеното техническо предложение две от следните са в сила: - -Детайлно са описани етапите на изпълнение на проектантската задача, като всеки етап е декомпозиран на дейностите, включени в него; - -Подробно е описана технологията на дейностите по проучването на конкретната проектантска задача, както и последователността и взаимовръзката между отделните проучвания; - -Предложеният подход на взаимодействие между членовете на екипа, както и на екипа с компетентните администрации и органи, доказва възможността на участника за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача. | - 30 |
| - За направеното техническо предложение само едно от следните е в сила: - -Детайлно са описани етапите на изпълнение на проектантската задача, като всеки етап е декомпозиран на дейностите, включени в него; - Подробно е описана технологията на дейностите по проучването на конкретната проектантска задача, както и последователността и взаимовръзката между отделните проучвания; - -Предложеният подход на взаимодействие между членовете на екипа, както и на екипа с компетентните администрации и органи, доказва възможността на участника за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача. | - 5 |

- 2.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката

Тц = Тц1 + Тц2 + Тц3

- Тц – Оценка на Ценовото предложение, където Тц се разделя на три подпоказателя - Тц1 - предложена цена на кв. метри за изпълнение по предмета на дейност/изготвяне на проекти/ , Тц2- предложена цена на брой за изпълнение по предмета на дейност/изготвяне на проекти/  и Тц3 - предложена цена за авторски надзор.

- Тц1 – предложена цена на кв. метри за изпълнение по предмета на дейност/изготвяне на проекти/

| - № | - Максимална единична цена за: | - Мерна единица | - Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Изработване на архитектурни проекти и чертежи, отразяващи мерките по енергийна ефективност | - лв/кв.м |  |
|  | - Изработване на проекти и чертежи по част „ ОВиК “ | - лв/кв.м |  |
|  | - Изработване проекти по част „Енергийна ефективност“ | - лв/кв.м |  |
|  | - Изработване на проекти по част „ЕЛ“ | - лв/кв.м |  |
|  | - Изработване на подробни количествени сметки за всички необходими СМР по проекта | - лв/кв.м |  |
|  | - Изработване на проекти по част „ВиК” | - лв/кв.м |  |
|  | - Изработване на проекти по част „ Пожарна безопасност” | - лв/кв.м |  |
|  | - Част „Конструктивна” / Конструктивно становище | - лв/кв.м |  |
|  | - Общо на лв/м2 |  |  |

- Тц1 = 46 700.00 м2 х ……………..лв./м2 = ………………лв.

- Тц2 - предложена цена на брой за изпълнение по предмета на дейност/изготвяне на проекти/

|  | Част „ПБЗ“, където е необходимо | лв./бр. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План за управление на строителните отпадъци, където е необходимо | лв./бр. |  |
|  | Временна организация безопасност на движението, където е необходимо | лв./бр. |  |
|  | Общо на лв/ бр. |  |  |

Тц2 = 10 сгради х ………….лв./бр. = ……………лв.

Тц3 - предложена цена за авторски надзор.

Възложителят предвижда приблизителен брой сгради 10, като за всяка сграда се предвиждат по 20 часа за авторски надзор.

Тц3 се изчислява по следната формула:

Тц3 = 10 сгради х 20 часа х …………..лв. на час = ………………лв. за общо 10 сгради х 20 часа на сграда

Предложената най-ниска обща цена от участник получава 100 точки, всеки следващ участник се оценява по следната формула:

Тц мин.

Тц = -------------- × 100, където

Тц „n”

Тц мин. е минималната предложена обща цена / на участника получил 100 точки/ и

Тц „n” е предложената обща цена на съответния участник

2.3.  Предложен срок за изпълнение на поръчката – Тс се определя по следния начин:

- Срокът на самия участник за изпълнение на поръчката се оценява по следната формула:

- ТсУЧ= Тс1 + Тс2, където

- Тс1 – срок за изпълнение при възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта;

- Тс2 – срок за изпълнение при възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- Срокът в комплексната оцента се смята по следната формула:

- Тс= (ТсУЧмин/ТсУЧс)×100, където

- ТсУЧ мин- минималния срок предложен от участник

- Тс УЧс – срокът предложен от съответния участник

- КО = Тт × 0.5 + Тц × 0.3 + Тс × 0.2

- Максималната възможна комплексна оценка е  100 точки.

- Участникът, чиято оферта е получила най – висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

За целите на настоящата методика за оценка на предложенията на участниците, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

* „Ясно и завършено“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности и няма допуснати грешки, непълноти и неточности;

** „Изчерпателно и задълбочено,“ - описанието, което освен, че съдържа всички отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Несъществени са тези пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и правилната технологична последователност на действия и цялост на отделните документи. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени пропуски“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

****Значителни са тези пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но не са описани съществени необходими дейности, допусната е грешка в последователността на процесите, липсват частично някои елементи от организацията за изпълнение на дейността или времевите зависимости при изпълнението й. Значителните пропуски не правят техническото предложение неотговарящо на изискванията на възложителя с оглед спазване на действащата нормативна уредба, но липсващата информация за правилната логическа последователност на действията, кореспонденцията им с целостта на отделните документи ще доведат до постигане на задоволителни резултати, без възможност за повишаване на качеството и надграждане на изискванията.

***** Съществени са тези пропуски в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник, той получава минимално предвидения брой точки иофертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

****** „Детайлно и всеобхватно“ – подробно, изчерпателно и конкретизирано;

******* „Подробно“ – описание на видове дейности и процеси. Не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване и описание, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности и процеси, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания.

Б) Разглеждане, оценка и класиране на офертите

- Процедурата за избор на изпълнител за конкретната обществена поръчка се извършва в съответствие с реда и условията посочени в глава пета от ЗОП. На първо място се класира участникът събрал сумарно най-много точки, след оценка по всички показатели, а останалите се подреждат по низходящ ред.

- Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

- •	При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

- •	Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

- •	Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

- •	В присъствието на присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

- Процедурата за избор на изпълнител за конкретната обществена поръчка се извършва в съответствие с реда и условията посочени в глава пета от ЗОП. На първо място се класира участникът събрал сумарно най-много точки, след оценка по всички показатели, а останалите се подреждат по низходящ ред.

- Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

- •	При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

- •	Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

- •	Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

- •	В присъствието на присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

- •	След извършването на горепосочените действията приключва публичната част от заседанието на комисията.

- •	Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

- •	Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 на чл.68 от ЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

- •	Комисията при необходимост може по всяко време:

- 1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- 2. да изисква от участниците:

- а) разяснения за заявени от тях данни;

- б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

- 	 Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

- 	В случаите по чл.68а, ал. 1 от ЗОП възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

- 	Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

- -	който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

- -	за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- -	който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- -	който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

- -	за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

- •	Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- 	Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

- •	комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

- -	разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

- -	извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 2;

- -	оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

- •	Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

- •	преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите на откритото заседание, лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

- 	Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

- •	Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- -	оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- -	предложеното техническо решение;

- -            наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- -	икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- -	получаване на държавна помощ.

- •	Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

- •	Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

- 	Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

- •	Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

- •	В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

- •	Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага:

- по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по реда на ал. 4 на чл.71 от ЗОП

- •	Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

- състав на комисията и списък на консултантите;

- списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

- становищата на консултантите;

- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

- дата на съставяне на протокола;

- в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

- Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

- Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

- В) Класиране и определяне на потенциални изпълнители. Прекратяване на процедурата.

- Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определени за изпълнител не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и мотивите за отстраняването им. Възложителят публикува в профила на купувача решението за избор на изпълнител заедно с протокола от работата на комисията  при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

- Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

- - не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. В този случай, в решението за прекратяване се посочва най-ниската оферирана цена.

-  първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- са установят нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение и когато:

- е подадена само една оферта за участие;

- има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

- някой от участниците, класирани от първо до десето място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП , или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението;

В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на АОП.

Г) Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 от ЗОП и сключва договор по реда на чл. 74 от ЗОП.

Проектите на договор за конкретната обществена поръчка са приложени към настоящата документация в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНКРЕТНАТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП.

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Д) КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, както следва:

Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения перод.

Когато последният ден от един срок съвпада с официален български празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, трябва да се счита, че срокът изтича в края на първия следващ присъствен ден.

Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид, съгласно чл. 58а, ал. 4 от ЗОП.

Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по факс и/или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по начин, удостоверяващ тяхното получаване: с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За получено уведомление се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача.

###### VІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА