- Методика за оценяване на Комплексна оценка:

- ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

- Критерий за оценка на офертите

- Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, при показатели и съответни тежести за определяне на комплексната оценка, както следва:

- 1.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – тежест - 50% - по този показател се оценява концепцията за изпълнение на дейностите по поръчката.

- 1.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – тежест - 30%

- 1.3. Срок за изпълнение – тежест - 20%

- Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

- Комплексната оценка се формира по следната формула:

- КО = 0,5 × Тт + 0,3 × Тц + 0,2 × Тс -  приложима към всеки участник, където:

- КО - Комплексната оценка;

- Тт – Оценка на Техническото предложение, където Тт се разделя на два подпоказателя - Тт1- Програма за изпълнение на предмета на поръчката и Тт2- Работен план – график;

- Тц – Оценка на Ценовото предложение.

- Тс – Срок за изпълнение, където Тс се разделя на два подпоказателя – Тс1 – срок за изпълнение при възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта и Тс2 – срок за изпълнение при възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

- 2. Показатели за оценка и относителната им тежест

- 2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката

- Оценката на техническото предложение се формира като сума от броя на точките по посочените в таблицата по-долу два подпоказателя, като максималният възможен брой точки за оценка на техническото предложение е 100 точки.

- Тт = Тт1 × 0,5 + Тт2 × 0,5, където:

- Тт - Оценка на Техническото предложение;

- Тт1 – Програма за изпълнение предмета на поръчката с тежест в Тт – 0,5;

- Тт2 - Работен план-график с тежест в Тт – 0,5;

- Техническото предложение следва да представя в синтезиран вид концепция за организация на изпълнението на предмета на поръчката. Целта е да се установи разбирането на участника за предмета и задачата на обществената поръчка, както и способността му да изрази позиция по необходимите специфични аспекти, предвид конкретната законодателна рамка, за да се отговори на изискванията на Възложителя. Концепцията следва да покрива всички предвидени дейности в техническите спецификации, разпределени в две самостоятелни части: Програма за изпълнение на предмета на поръчката (Подпоказател 1) и Работен план – график  (Подпоказател 2). Подпоказател 1 се разделя на следните две дейности, които се оценяват:

- Дейност 1: Проучване и техническо обследване за установяване техническите  характеристики на сградата и

- Дейност 2: Съставяне на технически паспорти и регистрация.

- Оценката на техническото предложение се формира като сума от броя на точките по посочените в таблицата по-долу два подпоказателя, като максималният възможен брой точки за оценка на техническото предложение е 100 точки.

- Подпоказател 1- Тт1 – Програма за изпълнение на предмета на поръчката. В тази част Участникът описва разбирането на целите и резултатите, дейностите за тяхното изпълнение, избор на подход за постигане на целите и очертаване на методология, включително средства, подход и методика за реализацията на дейностите; структуриране на екипа и механизъм на вътрешно-екипна координация при разпределение на задачите и отговорностите.

- Подпоказател 2- Тт2 – Работен план – график. В тази част Участникът описва график и организация на работата, включително предварителна оценка на необходимото време за изпълнение, идентифициране и ясно обозначаване на времевите зависимости между дейностите; последователността и съвместимостта на работния план-график с предложения експертен състав.

| № | Показатели за оценка на техническото предложение | точки |
| --- | --- | --- |
| Подпока-зател 1- Тт1 | „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “. |  |
| 1 | Участник, представил завършено, вътрешно непротиворечиво, структурирано и последователно описание на подхода и методологията за изпълнение на предвидените дейности по „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “. Описанието на целите, резултатите и дейностите за тяхното изпълнение, обвързаността на дейностите с резултатите, както и избор на общи и специфични дейности, в зависимост от характеристиките на подход за постигане на целите; средства, способи и инструментариум за изпълнение на предмета на поръчката. | 60 |
| 2 | Участник, чиито подход и методология по „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ имат несъществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и/или последователността на планираните дейности или не съответстват напълно на изискванията на Техническите спецификации, но са реалистични и изпълними и ще доведат до добри резултати за Възложителя. | 40 |
| 3 | Участник, чиито подход и методология по „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ имат значителни пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и/или последователността на планираните дейности или съответстват само на някои от изискванията на Техническите спецификации, но въпреки това ще доведат до задоволителни за Възложителя резултати. | 30 |
| 4 | Участник, чиито подход и методология по „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ имат съществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и/или последователността на планираните дейности и в по-голямата си част не съответстват на изискванията на Техническите спецификации, с което демонстрира неразбиране на по-голямата част от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка и това ще доведе до незадоволителен за Възложителя резултат. | 10 |
| 5 | Участник, представил подход и методология за изпълнение на поръчката с много съществени пропуски по отношение на обхвата и съдържанието на „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ , като не е представил описание на целите и резултатите, дейностите за тяхното изпълнение, и Възложителя няма да получи искания резултат или ще получи лошо изпълнение на дейностите, като последното е незадоволително за Възложителя | Ще бъде предложен за отстраняване от участие. |
|  | „Съставяне на технически паспорт и регистрация“ |  |
| 1 | Участник, представил завършено, изчерпателно и задълбочено, структурирано и последователно описание на подхода и методологията за изпълнение на предвидените дейности по „Съставяне на технически паспорт и регистрация“ . | 40 |
| 2 | Участник, чиито подход и методология относно „Съставяне на технически паспорт и регистрация“ имат несъществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и/или последователността на планираните дейности или не съответстват напълно на изискванията на Техническите спецификации. | 20 |
| 3 | Участник, чиито подход и методология относно „Съставяне на технически паспорт и регистрация“ имат значителни пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и последователността на планираните дейности или съответстват само на някои от изискванията на Техническите спецификации. | 10 |
| 4 | Участник, чиито подход и методология относно „Съставяне на технически паспорт и регистрация“ “ имат съществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и последователността на планираните дейности и в по-голямата си част не съответстват на изискванията на Техническите спецификации. | 5 |
| Подпока-зател 2- Тт2 | Работен план – график на „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ и съставяне на технически паспорт и регистрация |  |
| 1 | Участникът е представил подробен график и организация на работа, като е направил предварителна оценка на необходимото време за изпълнение на предмета на поръчката, обвързано с нормативно определената последователност на дейностите и процедурите. Идентифицирал е и ясно е обозначил ключовите дати и времевите зависимости между дейностите, като точно е определил последователността и съвместимостта на работния план с предложения подход и методика за реализация на поръчката. Подробно, ясно и балансирано са разписани отговорностите на всеки от ключовите и неключови експерти, които напълно отговарят и съответстват на предвидените от участника дейности, включени в „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ и съставяне на технически паспорт и регистрация . Представен и подробно е разписан механизма на вътре-екипната координация при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа. | 100 |
| 2 | Участник, чиито график и организация на работа имат несъществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и последователността на планираните дейности по „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ и съставяне на технически паспорт и регистрация или не съответстват напълно на изискванията на Техническите спецификации, но са реалистични и изпълними и ще доведат до добри за Възложителя резултати | 60 |
| 3 | Участник, чиито график и организация на работа по „Програма за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо обследване за установяване техническите характеристики на сградата “ и съставяне на технически паспорт и регистрация имат значителни пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и последователността на планираните дейности или съответства само на някои от изискванията на Техническите спецификации, но въпреки това ще доведат до задоволителни за Възложителя резултати | 30 |
| 4 | Участник, чиито график и организация на работа, имат съществени и принципни пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и последователността на планираните дейности и в по-голямата си част не съответстват на изискванията на Техническите спецификации, включени в предмета на обществената поръчка, това ще доведе до незадоволително за Възложителя изпълнение на обществената поръчка | 1 |

- Забележка: Участникът следва да представи Работен план график в случаите на възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта и на възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- 2.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката

- Ценовото предложение за всеки участник се оценява по формулата:

- Тц = 100×(Тцmin / Туч), където

- Тц - Оценка на Ценовото предложение за съответния участник;

- Тцmin – Минималната предложена цена в рамките на процедурата (без ДДС);

- Туч – Цената предложена от съответния участник (без ДДС).

- 2.3.  Предложен срок за изпълнение на поръчката – Тс се определя по следния начин:

- Срокът на самия участник за изпълнение на поръчката се оценява по следната формула:

- ТсУЧ= Тс1 + Тс2, където

- Тс1 – срок за изпълнение при възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта;

- Тс2 – срок за изпълнение при възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- Срокът в комплексната оцента се смята по следната формула:

- Тс= (ТсУЧмин/ТсУЧс)×100, където

- ТсУЧ мин- минималния срок предложен от участник

- Тс УЧс – срокът предложен от съответния участник

- КО = Тт × 0.5 + Тц × 0.3 + Тс × 0.2

- ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

- 1. Критерий за оценка на офертите

- Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, при показатели и съответни тежести за определяне на комплексната оценка, както следва:

- 1.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – тежест - 50% по този показател се оценява концепцията за изпълнение на дейностите по поръчката.

- 1.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – тежест - 30%

- 1.3. Срок за изпълнение – тежест - 20%

- Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

- Комплексната оценка се формира по следната формула:

- КО = Тт × 0.5 + Тц × 0.3 + Тс × 0.2 -  приложима към всеки участник, където:

- КО - Комплексна оценка;

- Тт – Оценка на Техническото предложение;

- Тц – Оценка на Ценовото предложение.

- Тс – Срок за изпълнение, където Тс се разделя на два подпоказателя – Тс1 – срок за изпълнение при възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта и Тс2 – срок за изпълнение при възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

- 2. Показатели за оценка и относителната им тежест

- 2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката

- Оценка на изпълнение по отношение качеството и техническите предимства в т.ч. начин на събиране и обработка на първичната информация  Тт   –  максимален брой точки – 100.

- Оценката по отношение качеството и техническите предимства се извършва по следния начин:

- а/ В офертата на съответния участник е приложено подробно описание (план-програма или график работа) на организацията на изпълнение на поръчката по дейности и срокове (в календарни дни). Пълно описание на необходимите предварителна информация и технически данни, начин на тяхното събиране и степента на съдействие от Възложителя за събиране на тези данни и информация. При изложени всички методи, решения и минимално ангажиране на Възложителя за събиране на предварителна информация и технически данни са напълно адаптирани към настоящия обект – съответния участник получава максимален брой точки – 100;

- б/ В офертата на съответния участник има наличие на пропуски в описанието (план-програма или график) на организацията на изпълнение поръчката по дейности и срокове (в календарни дни), необходимата предварителна информация и технически данни и степента на съдействие от Възложителя за събиране на тези данни и информация. При наличие на пропуски в изложените методи и решения или неподробно разработени и ангажиране на Възложителя за предоставяне на предварителна информация и технически данни, които участника самостоятелно може да си набави и методите на организация не са напълно адаптирани към настоящия обект – съответния участник получава – 70 точки;

- в/ В офертата на съответния участник има непълно и неточно описание (план-програма или график) на организацията на изпълнение поръчката по дейности и срокове (в календарни дни), необходимата предварителна информация и технически данни и степента на съдействие от Възложителя за събиране на тези данни и информация. При непълно и неточно изложени методи и решения и ангажиране на Възложителя за предоставяне на предварителна информация и технически данни, без ангажименти съответния участник самостоятелно да си набави и методите на организация са само принципни и не са адаптирани към настоящия обект – съответния участник получава – 40 точки;

- Забележка: Участникът следва да представи план-програма или  график в случаите на възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта и на възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- 2.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката

- Ценовото предложение за всеки участник се оценява по формулата:

- Тц = 100×(Тцmin / Туч), където

- Тц - Оценка на Ценовото предложение за съответния участник;

- Тцmin – Минималната предложена цена в рамките на процедурата (без ДДС);

- Туч – Цената предложена от съответния участник (без ДДС).

- 2.3.  Предложен срок за изпълнение на поръчката – Тс се определя по следния начин:

- Срокът на самия участник за изпълнение на поръчката се оценява по следната формула:

- ТсУЧ= Тс1 + Тс2, където

- Тс1 – срок за изпълнение при възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта;

- Тс2 – срок за изпълнение при възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- Срокът в комплексната оцента се смята по следната формула:

- Тс= (ТсУЧмин/ТсУЧс)×100, където

- ТсУЧ мин- минималния срок предложен от участник

- Тс УЧс – срокът предложен от съответния участник

- КО = Тт × 0.5 + Тц × 0.3 + Тс × 0.2

- ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

- 1. Критерий за оценка на офертите

- Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, при показатели и съответни тежести за определяне на комплексната оценка, както следва:

- 1.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – тежест - 50% по този показател се оценява концепцията за изпълнение на дейностите по поръчката.

- 1.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – тежест - 30%

- 1.3. Срок за изпълнение – тежест - 20%

- Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

- Комплексната оценка се формира по следната формула:

- КО = Тт × 0.5 + Тц × 0.3 + Тс × 0.2 -  приложима към всеки участник, където:

- КО - Комплексната оценка;

- Тт – Оценка на Техническото предложение, където Тт се разделя на два подпоказателя – Тт1 - Обосновка на участника - показва разбирането на участника за обхвата и същността на конкретната услуга и на изискванията на Възложителя, заложени в Техническите спецификации и Тт2 - Методология за решаване на проектантската задача ;

- Тц – Оценка на Ценовото предложение, където Тц се разделя на три подпоказателя - Тц1 - предложена цена на кв. метри за изпълнение по предмета на дейност/изготвяне на проекти/ , Тц2- предложена цена на брой за изпълнение по предмета на дейност/изготвяне на проекти/  и Тц3 - предложена цена за авторски надзор.

- Тс – Срок за изпълнение, където Тс се разделя на два подпоказателя – Тс1 – срок за изпълнение при възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта и Тс2 – срок за изпълнение при възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

- 2. Показатели за оценка и относителната им тежест

- 2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката

- Оценката на техническото предложение се формира като сума от броя на точките по посочените в таблицата по-долу два подпоказателя, като максималният възможен брой точки за оценка на техническото предложение е 100 точки.

- Тт = Тт1 + Тт2, където:

- Тт - Оценка на Техническото предложение;

- Тт1 – Обосновка на участника - показва разбирането на участника за обхвата и същността на конкретната услуга и на изискванията на Възложителя, заложени в Техническите спецификации Тт2 - Методология за решаване на проектантската задача

- Тт1 Обосновка на участника - показва разбирането на участника за обхвата и същността на услугата, предмет на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, заложени в Техническите спецификации

| - Критерии | - Точки |
| --- | --- |
| - За направеното техническо предложение три от следните са в сила: - -Детайлно и всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка) са описани спецификите и целите на проектите, като са анализирани възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането на работния инвестиционния проект, и начина, по който те биха били адресирани,както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави; - - Конкретизирани са спецификите на съдържанието (текстово и графично) на конкретния тип работен инвестиционен проект; - - Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата на процеса по съгласуване и одобряване на работния инвестиционния проект. | - 50 |
| - За направеното техническо предложение две от следните са в сила: - -Детайлно и всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка) са описани спецификите и целите на проектите, като са анализирани възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането на работния инвестиционния проект, и начина, по който те биха били адресирани,както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави; - - Конкретизирани са спецификите на съдържанието (текстово и графично) на конкретния тип работен инвестиционен проект; - - Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата на процеса по съгласуване и одобряване на работния инвестиционния проект. | - 30 |
| - За направеното техническо предложение само едно от следните е в сила: - -Детайлно и всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка) са описани спецификите и целите на проектите, като са анализирани възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането на работния инвестиционния проект, и начина, по който те биха били адресирани,както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави; - - Конкретизирани са спецификите на съдържанието (текстово и графично) на конкретния тип работен инвестиционен проект; - - Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата на процеса по съгласуване и одобряване на работния инвестиционния проект. | - 5 |

- Тт2 Методология за решаване на проектантската задача

| - Критерии | - Точки |
| --- | --- |
| - За направеното техническо предложение три от следните са в сила: - -Детайлно са описани етапите на изпълнение на проектантската задача, като всеки етап е декомпозиран на дейностите, включени в него; - -Подробно е описана технологията на дейностите по проучването на конкретната проектантска задача, както и последователността и взаимовръзката между отделните проучвания; - -Предложеният подход на взаимодействие между членовете на екипа, както и на екипа с компетентните администрации и органи, доказва възможността на участника за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача. | - 50 |
| - За направеното техническо предложение две от следните са в сила: - -Детайлно са описани етапите на изпълнение на проектантската задача, като всеки етап е декомпозиран на дейностите, включени в него; - -Подробно е описана технологията на дейностите по проучването на конкретната проектантска задача, както и последователността и взаимовръзката между отделните проучвания; - -Предложеният подход на взаимодействие между членовете на екипа, както и на екипа с компетентните администрации и органи, доказва възможността на участника за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача. | - 30 |
| - За направеното техническо предложение само едно от следните е в сила: - -Детайлно са описани етапите на изпълнение на проектантската задача, като всеки етап е декомпозиран на дейностите, включени в него; - Подробно е описана технологията на дейностите по проучването на конкретната проектантска задача, както и последователността и взаимовръзката между отделните проучвания; - -Предложеният подход на взаимодействие между членовете на екипа, както и на екипа с компетентните администрации и органи, доказва възможността на участника за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача. | - 5 |

- 2.2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката

Тц = Тц1 + Тц2 + Тц3

- Тц – Оценка на Ценовото предложение, където Тц се разделя на три подпоказателя - Тц1 - предложена цена на кв. метри за изпълнение по предмета на дейност/изготвяне на проекти/ , Тц2- предложена цена на брой за изпълнение по предмета на дейност/изготвяне на проекти/  и Тц3 - предложена цена за авторски надзор.

- Тц1 – предложена цена на кв. метри за изпълнение по предмета на дейност/изготвяне на проекти/

| - № | - Максимална единична цена за: | - Мерна единица | - Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Изработване на архитектурни проекти и чертежи, отразяващи мерките по енергийна ефективност | - лв/кв.м |  |
|  | - Изработване на проекти и чертежи по част „ ОВиК “ | - лв/кв.м |  |
|  | - Изработване проекти по част „Енергийна ефективност“ | - лв/кв.м |  |
|  | - Изработване на проекти по част „ЕЛ“ | - лв/кв.м |  |
|  | - Изработване на подробни количествени сметки за всички необходими СМР по проекта | - лв/кв.м |  |
|  | - Изработване на проекти по част „ВиК” | - лв/кв.м |  |
|  | - Изработване на проекти по част „ Пожарна безопасност” | - лв/кв.м |  |
|  | - Част „Конструктивна” / Конструктивно становище | - лв/кв.м |  |
|  | - Общо на лв/м2 |  |  |

- Тц1 = 46 700.00 м2 х ……………..лв./м2 = ………………лв.

- Тц2 - предложена цена на брой за изпълнение по предмета на дейност/изготвяне на проекти/

|  | Част „ПБЗ“, където е необходимо | лв./бр. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План за управление на строителните отпадъци, където е необходимо | лв./бр. |  |
|  | Временна организация безопасност на движението, където е необходимо | лв./бр. |  |
|  | Общо на лв/ бр. |  |  |

Тц2 = 10 сгради х ………….лв./бр. = ……………лв.

Тц3 - предложена цена за авторски надзор.

Възложителят предвижда приблизителен брой сгради 10, като за всяка сграда се предвиждат по 20 часа за авторски надзор.

Тц3 се изчислява по следната формула:

Тц3 = 10 сгради х 20 часа х …………..лв. на час = ………………лв. за общо 10 сгради х 20 часа на сграда

Предложената най-ниска обща цена от участник получава 100 точки, всеки следващ участник се оценява по следната формула:

Тц мин.

Тц = -------------- × 100, където

Тц „n”

Тц мин. е минималната предложена обща цена / на участника получил 100 точки/ и

Тц „n” е предложената обща цена на съответния участник

2.3.  Предложен срок за изпълнение на поръчката – Тс се определя по следния начин:

- Срокът на самия участник за изпълнение на поръчката се оценява по следната формула:

- ТсУЧ= Тс1 + Тс2, където

- Тс1 – срок за изпълнение при възложена една сграда с до 60 самостоятелни обекта;

- Тс2 – срок за изпълнение при възложени едновременно три сгради с по 60 самостоятелни обекта.

- Срокът в комплексната оцента се смята по следната формула:

- Тс= (ТсУЧмин/ТсУЧс)×100, където

- ТсУЧ мин- минималния срок предложен от участник

- Тс УЧс – срокът предложен от съответния участник

- КО = Тт × 0.5 + Тц × 0.3 + Тс × 0.2

- Максималната възможна комплексна оценка е  100 точки.

- Участникът, чиято оферта е получила най – висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

За целите на настоящата методика за оценка на предложенията на участниците, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

* „Ясно и завършено“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности и няма допуснати грешки, непълноти и неточности;

** „Изчерпателно и задълбочено,“ - описанието, което освен, че съдържа всички отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Несъществени са тези пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и правилната технологична последователност на действия и цялост на отделните документи. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени пропуски“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

****Значителни са тези пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но не са описани съществени необходими дейности, допусната е грешка в последователността на процесите, липсват частично някои елементи от организацията за изпълнение на дейността или времевите зависимости при изпълнението й. Значителните пропуски не правят техническото предложение неотговарящо на изискванията на възложителя с оглед спазване на действащата нормативна уредба, но липсващата информация за правилната логическа последователност на действията, кореспонденцията им с целостта на отделните документи ще доведат до постигане на задоволителни резултати, без възможност за повишаване на качеството и надграждане на изискванията.

***** Съществени са тези пропуски в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник, той получава минимално предвидения брой точки иофертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

****** „Детайлно и всеобхватно“ – подробно, изчерпателно и конкретизирано;

******* „Подробно“ – описание на видове дейности и процеси. Не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване и описание, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности и процеси, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания.

Изготвил:……(П)……………………

Цвета Черкезова – юрисконсулт в отдел „ПНД“ при Община Харманли