РАЗДЕЛ V

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

за обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП – Публично състезание с предмет:

- „Ремонт на съществуваща   ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улици: ул.“Христо Ботев“, ул.“Александър Стамболийски“, ул.“Янко Сакъзов“ и  бул.“Лозенград“

Днес ………………...2017 г. в град Харманли, между страните:

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, с адрес: гр.Харманли, пл. „Възраждане” № 1, ЕИК по Булстат): 000903939, представлявана от  Кмет на Община Харманли – инж.Мария Киркова и  Николай Колев-главен счетоводител, от една страна, наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

............................................................................................................. със седалище и адрес на управление:.................................................................................................................., ЕИК ................................ регистрирано ............................ в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от....................................., наричано за краткост в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

- на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение №.........../...............2017 г. на Кмета на община Харманли за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на съществуваща   ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улици: ул.“Христо Ботев“, ул.“Александър Стамболийски“, ул.“Янко Сакъзов“ и  бул.“Лозенград“, се сключи настоящият договор,

- с който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Ремонт на съществуваща   ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улици: ул.“Христо Ботев“, ул.“Александър Стамболийски“, ул.“Янко Сакъзов“ и  бул.“Лозенград“, при условията и в съответствие с техническата спецификация, документацията за участие и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл.2  (1)Обща цена за изпълнение на предмета на договора е в размер до 320 000лв. (словом: триста и двадесет хиляди лева) без ДДС или 384 000 лв. (словом: триста осемдесет и четири хиляди лева) с ДДС,

(2) Обща стойност като сбор от единични цени за видовете работи съгласно предложените единични цени е в размер на …………………(словом……………)без ДДС или………….(словом…………..) с ДДС.

(3) Единични цени на отделните видове работи са както следва:

| № | Наименование на вида СМР | Ед. мярка | Ед. Цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорез | м |  |
| 2 | Механизирано разкъртване асфалтова настилка | м3 |  |
| 3 | Фрезоване на пътни асфалтови настилки | м2 |  |
| 4 | Демонтаж на тротоарна съществуващи тротоарни плочи | м2 |  |
| 5 | Демонтаж на бетонови бордюри | м |  |
| 6 | Изкоп с багер в з.п. | м3 |  |
| 7 | Изкоп с багер с чук в скални почви | м3 |  |
| 8 | Изкоп - ръчен за подравняване и профилиране на земната основа | м3 |  |
| 9 | Укрепване на дълбоки изкопи | м2 |  |
| 10 | Натоварване и извозване на стр. отпадъци на определените депа | м3 |  |
| 11 | Разриване с булдозер на посочените депа | м3 |  |
| 12 | Доставка и полагане на пясък ( 0-4) | м3 |  |
| 13 | Изграждане на временно водоснабдяване в работния участък | м |  |
| 14 | Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф90 в това число всички необходими фасонни части | м |  |
| 15 | Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф110 в това число всички необходими фасонни части | м |  |
| 16 | Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф125 в това число всички необходими фасонни части | м |  |
| 17 | Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф160 в това число всички необходими фасонни части | м |  |
| 18 | Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 250 в това число всички необходими фасонни части | м |  |
| 19 | Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 50 в това число всички необходими фасонни части | м |  |
| 20 | Ремонт на сградно водопроводно отклонение | бр |  |
| 21 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м |  |
| 22 | Доставка и полагане на детекторна лента | м |  |
| 23 | Направа на канализация Ф315 в това число всички фасонни части | м |  |
| 24 | Направа на канализация Ф110 в това число всички фасонни части | м |  |
| 25 | Направа на канализация Ф200 в това число всички фасонни части | м |  |
| 26 | Ремонт на сградно канализационно отклонение | бр |  |
| 27 | Ремонт на ревизионна канализационна шахта | бр |  |
| 28 | Ремонт на дъждоприемна шахта | бр |  |
| 29 | Ремонт на комуникационна шахта | бр |  |
| 30 | Обратен насип с подходящ материал, уплътнен на пластове през 0.20м | м3 |  |
| 31 | Доставка и полагане на трошен камък за основа (фракция 0-63) | м3 |  |
| 32 | Доставка и полагане на не плътен асфалтобетон - биндер | т |  |
| 33 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон | т |  |
| 34 | Доставка и полагане на тротоарни плочки 30/30/4 | м2 |  |
| 35 | Възтановяване на съществуваща тротоарна настилка (с материал от демонтирана такава) | м2 |  |
| 36 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50 | м |  |
| 37 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16/50 | м |  |
| 38 | Направа и разваляне на кофраж за стени и основи с прави повърхности | м2 |  |
| 39 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност 6до12мм от А1 | кг |  |
| 40 | Доставка и полагане бетон В20 | м3 |  |
| 41 | Общо |  |  |

(4) Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. Средна часова ставка                                                  ……. лв./час

2.  Допълнителни разходи  върху труд	                         ……. %

3.  Допълнителни  разходи върху механизация	           ……. %

4.  Доставно - складови разходи                                     	……. %

5.  Печалба ……. %

Посочените единични цени на отделните видове работи не подлежат на промяна през целия срок на договора.

Цената на договора по чл. 2, ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите по чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3 (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 2 % (два процента) от общата стойност на договора без ДДС,  която се освобождава до 30 дни след приключване на всички възложени с настоящия договор работи.

(2) Гаранцията за изпълнение покрива всяко неточно изпълнение на договора, в резултат на недобросъвестно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора за срока, за който средствата са престояли законно при него.

ІV. НАЧИН И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена по–долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на части, по следния начин:

Всички плащания по договора се извършват при постъпване на финансови средства в бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Плащанията ще се извършват след изпълнение на възложени с възлагателни писма работи, подписан приемо –предавателен протокол от двете страни  за приемане на работата  с видовете и количество на извършените  работи и издадена фактура.

(2) Заплащането ще се извършва по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банкови реквизити:

Банка  ................................

BIC:..........................

IBAN: ..................................

При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството.

(3) При издаване на разходооправдателни документи (фактура или документ с еквивалентна доказателствена стойност) за извършване на плащане по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва в него номера и датата на настоящия договор.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл. 66, ал. 4-8 от ЗОП.

(5) Цената на договора по чл. 2, ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите по чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

(6) За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП.

(7) Финансирането ще се осигури със целеви средства от републиканския бюджет и собствени средства на общината. Към датата на сключване на договора финансирането не е осигурено.

(8) В рамките на 2 (две) години от подписване на   договора ако не бъде осигурено финансиране всяка от страните може да прекрати договора като писмено уведоми другата страна.

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор работи възлиза на  24 /двадесет и четири/ месеца, който започва да тече след Възлагателно писмо и спира след приемане на работата с приемо- предавателен протокол подписан  от двете страни.

(2)  Срок за изпълнение на възложена с Възлагателно писмо работа по отделни части от предмета на поръчката  е до 50/ петдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване от Изпълнителя на Възлагателно писмо.

(3) При наличието на непредвидени обстоятелства и обективна невъзможност за изпълнение на възложена с Възлагателно писмо работа, извън волята на страните, срокът за изпълнението спира да тече от датата на подписването на двустранен констативен протокол установяващ наличието им, до отпадане на същите.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на договора, определен в раздел V на този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта.

(3) При изпълнение на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и правилата по техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и да взима необходимите мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените му с настоящия договор дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ също така се задължава да не допуска замърсяване на прилежащите площи и околна среда, да осигури опазване на дървета, тротоари, площадки и други съществуващи елементи на инфраструктурата.

(4) За срока на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви и/или регистри и/или информационни масиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката, освен когато не е имал възможност да научи за тях при полагане на разумна грижа за това. Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване трябва да се извършват в технологично най – краткия срок.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще съгласува с компетентните органи и участници в строителния процес работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, Изпълнителят ще отправя исканията си за съгласуване поне 3 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на изискуемите разрешителни, когато е приложимо.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да проведе обучение на място, на лицата, които следва да бъдат обучени за работа и експлоатация с доставените и монтирани машини и оборудване (когато е предвидено в инвестиционния проект и гаранционните условия на оборудването).

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща сумите по начина и в сроковете определени в този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да оказва всякакво нужно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на работите, възложени с настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима изходна информация за точното и качествено изпълнение на възложените с настоящия договор работи.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, във всеки момент по време на изпълнение на договора, на достъп до обекта, лично или чрез негови представители, за осъществяването на контрол на изпълнението относно качеството, стадиите на изпълнението, както и присъствие на свои представители при съставянето и подписването на документи – актове и протоколи, издавани по време на строителството, доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за съответствие и декларации за произхода на материалите, влагани в строителството.

VІIІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените работи и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

(2) Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително монтажни работи в размер съгласно минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

(3) Гаранционният срок започва да тече от датата на констативния протокол за приемане на работата.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано договорно нарушение.

(5) Проявените дефекти и недостатъци се констатират с протокол, подписан от представители на страните, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.9. (1). При неспазване на сроковете  за изпълнение на договора неизправната страна  дължи на изправната  неустойка в размер на 0,1 % от стойността на договора, за всеки ден закъснение.

(2) Предвидените в договора неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, доколкото те са пряка и непосредствена последица от лошото изпълнение и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако неизправната страна е била недобросъвестна, тя отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

(3) Неустойки по този договор се дължат независимо от прекратяването или развалянето му.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10. (1) Действието на този договор се прекратява:

10.1.1. с изпълнение на всички задължения по договора;

10.1.2. по взаимно съгласие между страните;

10.1.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

10.1.4.  в  рамките на 2 (две) години от подписване на договора  ако не бъде осигурено финансиране, всяка от страните може да прекрати договора като писмено уведоми другата страна.

10.1.5. По реда на чл.118, ал.1  от ЗОП;

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.11. (1) За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство.

(2) Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ………………………

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………

(3) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.

(5) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора, с изключение на хипотезите на чл. 117 от ЗОП.

(6) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

(7) Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Настоящият договор се състави и подписа в 3 (три ) еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Техническата Спецификация;

2.Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

По смисъла на този договор  „недобросъвестност“ означава умисъл или груба небрежност.